**PRIJEDLOG**

**AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA I IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA NA PODRUČJU PRIMORSKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zagreb, 2023.**

**SADRŽAJ**

1. [UVOD](#_Toc115862627) ……………………………………………………………………………………....1

[2. POSEBNI CILJEVI S KLJUČNIM POKAZATELJIMA REZULTATA 2](#_Toc115862628)

[3. MJERE ZA PROVEDBU POSEBNIH CILJEVA 3](#_Toc115862629)

**4. AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA………...………….................…………….6**

**5. PRAĆENJE PROVEDBE AKCIJSKOG PLAN**A**……………………………….....................………9**

[**DODATAK**](#_Toc115862632) **10**

[Tablica 1. Prikaz postojećih šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske............................................](#_Toc115862633) .......**11**

[Tablica 2. Prikaz izvršenih radova na izgradnji i održavanju šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2022.](#_Toc115862634) **12**

[Tablica 3. Prikaz postojećih šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području primorske Hrvatske](#_Toc115862635) **13**

Tablica 4. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za održavanje u šumama privatnih šumoposjednika koje su javno dobro, u razdoblju od 2023. do 2025……………..**14**

Tablica 5. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze, u razdoblju od 2023. do 2025.………………………………………………………………**16**

Slika 1. [Grafički prikaz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćenih Akcijskim planom………….…………….....…………………………....……](#_Toc115862639)...**26**

[PRILOZI](#_Toc115862636)…………………………………………………………………………………… 27

[Prilog 1. Pojmovnik](#_Toc115862637) 27

[Prilog 2. Popis korištenih kratica](#_Toc115862638) 27

# **SAŽETAK**

Akcijski plan održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) ima za glavni cilj ojačati protupožarnu preventivu šuma i smanjiti požarno opterećenje na posebno ugroženom primorskom prostoru Republike Hrvatske.

Akcijski plan zasniva se na potrebi zaštite šuma od požara, zaštite infrastrukture kao i smanjenja ljudskih žrtava uzrokovanih šumskim požarima te povećanja sigurnosti stanovništva i zaštite njihove imovine. Šumske protupožarne prometnice u funkciji su zaštite šuma od požara, ali i ostalih zadaća gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.

Akcijskim planom su definirane mjere koje su u funkciji omogućavanja brze reakcije vatrogasnim snagama te pristupa požarištu i ugroženom području te koje ujedno omogućuju i pristup poljoprivrednim površinama na kojima često nastaju požari, kao i mjere koje su u funkciji podizanja svijest o ulozi i važnosti šumskih prometnica u kontekstu protupožarne zaštite šuma. Dokument definira tri posebna cilja s ukupno tri mjere predviđene za provedbeno razdoblje, izvore financiranja i planirana sredstva.

Financijska sredstva za provedbu posebnih ciljeva 2. i 3. ovog Akcijskog plana osigurana su u Državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025., razdjel 060 Ministarstva poljoprivrede. Financijska sredstva za provedbu posebnog cilja 1. osigurana su u okviru vlastitih prihoda javnog šumoposjednika Hrvatske šume d.o.o. i Državnog proračuna za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025., razdjel 060 Ministarstva poljoprivrede. Pojedine aktivnosti za provedbu mjera dio su redovnih poslova nositelja i sunositelja pa neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture planirana su i u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.[[1]](#footnote-1)

# **1. UVOD**

Gotovo polovica kopnene površine Republike Hrvatske pokrivena je šumama i šumskim zemljištima pa zbog višestrukih vrijednosti koje pružaju šumski ekosustavi nužno je provoditi aktivnu zaštitu šuma od požara koji u okruženju vidljivih klimatskih ekstrema i promjena predstavljaju jednu od najvećih ugroza za šumske ekosustave. Požari šuma predstavljaju stalnu opasnost ekološkim sustavima, infrastrukturi i ljudskim životima.

U kontekstu sustava zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova, tijekom provedbe ovoga akta, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13,15/18, 14/19 i 127/19), po potrebi će se ishoditi suglasnosti i odgovarajući akti nadležnih tijela u skladu s posebnim propisom iz područja zaštite prirode vezano za zaštićena područja i područja ekološke mreže.

Dokument sadrži prijedlog samo onih šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik i šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika koje su prioritetne za radove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja u njegovom provedbenom razdoblju. Pored navedenih prioriteta, u provedbenom razdoblju u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik bit će obavljeni radovi održavanja, rekonstrukcije i izgradnje dodatnih šumskih prometnica koje se planiraju godišnjom planom poslovanja, kao i dodatne šumske ceste u šumama privatnih šumoposjednika prema njihovim podnesenim zahtjevima. Šumske prometnice odnosno šumske ceste koje su prihvatljive za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje bit će točno definirane terenskim pregledom.

Akcijski plan predstavlja nastavak rada Vlade Republike Hrvatske na ovom području zaštite prirodnog resursa i sigurnosti ljudi. Usklađen je s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim u Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. („Narodne novine“, broj 46/20.).

# **2. POSEBNI CILJEVI S KLJUČNIM POKAZATELJIMA REZULTATA**

Akcijskim planom definirana su tri posebna cilja:

* + - 1. Povećanje otvorenosti šuma u državnim šumama u svrhu zaštite šuma od požara.
      2. Osiguravanje otvorenosti šuma u šumama privatnih šumoposjednika u svrhu zaštite šuma od požara.

3. Jačanje svijesti o važnosti i ulozi šumskih cesta u zaštiti šuma od požara.

Za potrebe mjerenja učinkovitosti Akcijskog plana definirani su pokazatelji rezultata, tako da omogućuju lako praćenje i razumijevanje realizacije svakog posebnog cilja i njihove učinkovitosti, te su definirane početne vrijednosti (2022.) i ciljane vrijednosti pokazatelja rezultata (2025.).

Prilikom kreiranja pokazatelja rezultata u obzir je uzeto i to da praćenje realizacije posebnih ciljeva i ostvarenje ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata ne zahtijeva složena prikupljanja novih podataka, uz iziskivanje dodatnih različitih troškova i administrativnih opterećenja, već da se provedba ove aktivnosti temelji na upotrebi podataka iz raspoloživih službenih izvora, ili se podaci prikupljaju kroz redovne aktivnosti nositelja mjera odnosno aktivnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSEBAN CILJ 1.** | **Povećanje otvorenosti šuma u državnim šumama u svrhu zaštite šuma od požara** | |
| Pokazatelj  rezultata | Početna vrijednost pokazatelja (2022.) | Ciljana vrijednost  pokazatelja (2025.) |
| Dužina održavanih prometnica | 600 km | 1.800 km |
| Dužina izgrađenih prometnica | 10.909 km | 11.119 km |
| **POSEBAN CILJ 2.** | **Osiguravanje otvorenosti šuma u šumama privatnih šumoposjednika u svrhu zaštite šuma od požara** | |
| Pokazatelj  rezultata | Početna vrijednost pokazatelja (2022.) | Ciljana vrijednost  pokazatelja (2025.) |
| Dužina održavanih cesta | 275 km | 455 km |
| **POSEBAN CILJ 3.** | **Jačanje svijesti o ulozi i važnosti šumskih cesta u zaštiti šuma od požara** | |
| Pokazatelj  rezultata | Početna vrijednost pokazatelja (2022.) | Ciljana vrijednost  pokazatelja (2025.) |
| Broj provedenih edukacija | 17 | 50 |
| Broj educiranih osoba | 17 | 150 |

# **3. MJERE ZA PROVEDBU POSEBNIH CILJEVA**

U svrhu ostvarenja Akcijskog plana definirane su mjere za provedbu posebnih ciljeva.

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 1.** | **Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumskih prometnica u državnim šumama** |
| Opis mjere | Mjera obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumskih prometnica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodari javni šumoposjednik, u svrhu povećanja otvorenosti šuma. Veća otvorenost šuma odnosno povećanje mreže šumskih prometnica također omogućuje jednostavniji i brži pristup vatrogasnih vozila prilikom intervencije, kao i pristup poljoprivrednim površinama. Šumske prometnice također omogućuju bržu i efikasniju motriteljsko-dojavnu službu, a ujedno predstavljaju i barijeru za usporavanje širenja požara. |
| Nositelj | HŠ d.o.o. |
| Izvor financiranja | * Vlastita sredstva HŠ d.o.o. * DP, Aktivnost A820065 Općekorisne funkcije šuma, izvor financiranja Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima, konto 3863 * SP ZPP, A820058 – ZPP mjere ruralnog razvoja, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 15 % i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 85 % sredstava[[2]](#footnote-2). |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2023. – 2025. | 21 600 000 EUR  - 1 245 000 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma  - 20 355 000 EUR, vlastiti prihodi HŠ d.o.o. |
| Planirana sredstva za 2023. | 7 200 000 EUR  - 415 000 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma  - 6 785 000 EUR, vlastiti prihodi HŠ d.o.o. |
| Planirana sredstva za 2024. | 7 200 000 EUR  - 415 000 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma  - 6 785 000 EUR, vlastiti prihodi HŠ d.o.o. |
| Planirana sredstva za 2025. | 7 200 000 EUR  - 415 000 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma  - 6 785 000 EUR, vlastiti prihodi HŠ d.o.o. |
| **MJERA ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 2.** | **Održavanje šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika u svrhu zaštite šuma od požara** |
| Opis mjere | Mjera obuhvaća održavanje već postojećih šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika. Odnosi se na šumske ceste odnosno katastarske čestice koje se u katastru / gruntovnici vode kao javno dobro i šumske ceste koje prolaze preko katastarskih čestica u privatnom vlasništvu i to uz pisanu suglasnost vlasnika katastarskih čestica. Mreža šumskih cesta u ovim šumama je razgranata ali ceste su uglavnom teško prohodne zbog dugogodišnjeg neodržavanja. Slijedom toga je svrha ove mjere povećanje broja i dužine održavanih šumskih cesta, radi kvalitetnije zaštite šuma od požara, putem omogućavanja lakšeg pristupa požarištu. |
| Nositelj | MP |
| Izvor financiranja | DP, Aktivnost A820065 Općekorisne funkcije šuma, izvor financiranja Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima, konto 3863 i Aktivnost K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2023. – 2025. | 9 669 786 EUR  - 3 981 686 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma  - 5 688 100 EUR, DP, K865046 Održavanje šumskih i  protupožarnih prometnica |
| Planirana sredstva za 2023. | 2 692 370 EUR   * 1 327 228 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma * 1 365 142 EUR, DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |
| Planirana sredstva za 2024. | 3 488 708 EUR  - 1 327 229 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma  - 2 161 479 EUR, DP, K865046 Održavanje šumskih i  protupožarnih prometnica |
| Planirana sredstva za 2025. | 3 488 708 EUR   * 1 327 229 EUR, DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma * 2 161 479 EUR, DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |
| **MJERA ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 3.** | **Jačanje svijesti o ulozi i važnosti šumskih cesta u zaštiti šuma od požara** |
| Opis mjere | Mjera obuhvaća edukacijsku aktivnost radi osvještavanja privatnih šumoposjednika o važnosti šumskih cesta u preventivnoj zaštiti od požara. Šumoposjednici će također biti upoznati sa izvorima financiranja radova održavanja šumskih cesta. |
| Nositelj / Sunositelj | MP / udruge privatnih šumoposjednika, MUP, HVZ, JLS |
| Izvor financiranja | * DP, Aktivnost K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica * Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti dionika i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske |
| Ukupan procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2023. – 2025. | 71.670 EUR  DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |
| Planirana sredstva za 2023. | 23.890 EUR  DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |
| Planirana sredstva za 2024. | 23.890 EUR  DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |
| Planirana sredstva za 2025. | 23.890 EUR  DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica |

# **4. AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MJERA 1:****Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumskih prometnica u državnim šumama** | | | | | | |
| **AKTIVNOST** | | **GODINA** | **NOSITELJ AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJ PROVEDBE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **TROŠAK (EUR)** |
| 1. | Izrada projekta izgradnje ili rekonstrukcije šumske prometnice | Siječanj 2023. | HŠ d.o.o. | Broj projekata izgradnje ili rekonstrukcije šumskih prometnica | Vlastiti prihodi HŠ d.o.o. | Prema Internom cjeniku radova, rada stroja i prijevoza građevinskog materijala i projektiranja prometnica u šumskom graditeljstvu |
| Siječanj 2024. |
| Siječanj 2025. |
| 2. | Izrada elaborata održavanja šumske prometnice | Siječanj 2023. | HŠ d.o.o. | Broj elaborata održavanja šumskih prometnica | Vlastiti prihodi HŠ d.o.o. | Prema Internom cjeniku radova, rada stroja i prijevoza građevinskog materijala i projektiranja prometnica u šumskom graditeljstvu |
| Siječanj 2024. |
| Siječanj 2025. |
| 3. | Ishođenje suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i odgovarajućeg akta nadležnog tijela sukladno posebnom propisu iz područja zaštite prirode vezano uz zaštićena područja i područja ekološke mreže | Veljača do lipanj 2023. | HŠ d.o.o. | Broj suglasnosti | N/P | N/P |
| Siječanj do prosinac 2024. |
| Siječanj do lipanj 2025. |
| 4. | Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumske prometnice | Veljača do kolovoz 2023. | HŠ d.o.o. | Broj ugovora sa izvoditeljem radova | N/P | N/P |
| Siječanj do kolovoz 2024. |
| Siječanj do srpanj 2025. |
| 5. | Izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumskih prometnica\* | Svibanj do prosinac 2023. | HŠ d.o.o. | Dužina šumskih prometnica | Vlastiti prihodi HŠ d.o.o. i DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma | Prema troškovniku |
| Travanj do prosinac 2024. |
| Travanj do prosinac 2025. |

\**Vrijednost radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumskih prometnica procijenjena je na 7 200 000 EUR godišnje, i to na temelju godišnjeg prosjeka, a konačna vrijednost radova utvrđuje se prema troškovnicima i prema ponudama izvoditelja radova po okončanju postupka javne nabave.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MJERA 2:**  **Održavanje šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika** | | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | | **GODINA** | **NOSITELJ AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJ PROVEDBE** | **IZVORI FINANCIRANJA** | **TROŠAK (EUR)** |
| 1. | Izrada operativnog godišnjeg plana za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a | Siječanj 2023. | MP | Donesen OGP | N/P | N/P |
| Siječanj 2024. |
| Siječanj 2025. |
| 2. | Provedba javnog poziva za financiranje radova održavanja šumskih cesta, iz sredstava OKFŠ-a | Veljača do svibanj 2023. | MP | 1- Dužina šumskih cesta  2- Broj troškovnika | N/P | N/P |
| Veljača do svibanj 2024. |
| Veljača do svibanj 2025. |
| 3. | Ishođenje suglasnosti odgovarajućeg akta nadležnog tijela sukladno posebnom propisu iz područja zaštite prirode vezano uz zaštićena područja i područja ekološke mreže | Lipanj 2023. | MP | Broj suglasnosti | N/P | N/P |
| Lipanj 2024. |
| Lipanj 2025. |
| 4. | Provedba javne nabave za radove održavanja šumskih cesta, iz sredstava OKFŠ-a | Svibanj do srpanj 2023. | MP | Broj ugovora sa izvoditeljem radova | N/P | N/P |
| Svibanj do srpanj 2024. |
| Svibanj do srpanj 2025. |
| 5. | Izvođenje radova održavanja šumskih cesta, iz sredstava OKFŠ-a \*\* | Srpanj do prosinac 2023. | MP | Dužina šumskih cesta | DP, A820065 Općekorisne funkcije šuma | 1 327 228 |
| Srpanj do prosinac 2024. | 1 327 229 |
| Srpanj do prosinac 2025. | 1 327 229 |
| 6. | Provedba javne nabave za radove održavanja šumskih cesta koje su javno dobro, iz proračunskih sredstava | Svibanj do lipanj 2023. | MP | Broj ugovora sa izvoditeljem radova | N/P | N/P |
| Svibanj do lipanj 2024. |
| Svibanj do lipanj 2025. |
| 7. | Izvođenje radova održavanja šumskih cesta koje su javno dobro, iz proračunskih sredstava\*\* | Srpanj do prosinac 2023. | MP | Dužina šumskih cesta | DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica | 1 365 142 |
| Srpanj do prosinac 2024. | 2 161 479 |
| Srpanj do prosinac 2025. | 2 161 479 |

\*\* *Terenskim pregledom utvrđuje se prihvatljivost pojedine šumske ceste za radove održavanja.* *Trošak izvođenja radova održavanja šumskih cesta utvrđuje se troškovnicima, a konačna vrijednost izvođenja radova utvrđuje se prema ponudama izvoditelja radova po okončanju postupka javne nabave.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MJERA 3:**  **Jačanje svijesti o važnosti i ulozi šumskih cesta u zaštiti šuma od požara** | | | | | |
| **AKTIVNOSTI** | **GODINA** | **NOSITELJ AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJ PROVEDBE** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **TROŠAK (EUR)** |
| Edukacija privatnih šumoposjednika | siječanj do prosinac 2023. | MP | Broj edukacija | DP, K865046 Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica | 23 890 |
| siječanj do prosinac 2024. | 23 890 |
| siječanj do prosinac 2025. | 23 890 |

# **5. PRAĆENJE PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA**

Praćenjem provedbe Akcijskog plana prati se ostvarenje mjera za provedbu posebnih ciljeva i pokazatelja provedbe.

Za potrebe praćenja provedbe Akcijskog plana osnovat će se povjerenstvo kojega imenuje ministar poljoprivrede, a čine ga predstavnici nositelja mjera, i sastaje se najmanje tri puta godišnje.

Ministarstvo poljoprivrede podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana za prethodnu godinu do 1. ožujka tekuće godine. Izvješće se objavljuje i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

# **DODATAK**

Popis tablica i slika u Dodatku.

## Tablica 1. Prikaz postojećih šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske

## Tablica 2. Prikaz izvršenih radova na izgradnji i održavanja šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2022.

## Tablica 3. Prikaz postojećih šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području primorske Hrvatske

Tablica 4. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za održavanje u šumama privatnih šumoposjednika koje su javno dobro u razdoblju od 2023. do 2025.

Tablica 5. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze u razdoblju od 2023. do 2025.

Slika 1. Grafički prikaz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćenih Akcijskim planom

Tablica 1. Prikaz postojećih šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Županija** | **UŠP** | **Površina državnih šuma**  **(ha)** | **Dužina šumskih prometnica**  **(km)** | **Prometnice koje graniče s poljoprivrednim zemljištem (km)** |
|
| Istarska | Buzet | 53.134,11 | 689,26 | 689,26 |
| Primorsko-goranska | Buzet | 254.648,00 | 303,57 | 116,01 |
| Senj | 989,8 | 494,9 |
| Delnice | 1.791,5 | 358,3 |
| Ličko-senjska | Senj | 371.293,00 | 838,83 | 419,42 |
| Gospić | 2.382,65 | 791,63 |
| Zadarska | Gospić | 207.286,00 | 274,56 | 141,64 |
| Split | 710,87 | 102,14 |
| Šibensko-kninska | Split | 173.549,00 | 1.093,67 | 328,1 |
| Splitsko-dalmatinska | Split | 302.049,00 | 1.458,11 | 437,32 |
| Dubrovačko-neretvanska | Split | 101.273,00 | 375,25 | 41,52 |
| **UKUPNO** | | **1.463.232,11** | **10.908,07** | **3.920,24** |

Tablica 2. Prikaz izvršenih radova na izgradnji i održavanju šumskih prometnica u šumama kojima gospodari javni šumoposjednik na području primorske Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta rada** | **Godina** | | | | | | | |  |
| mjerna jedinica | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |  |
| Izrada protupožarnih prosjeka  s elementima šumske ceste | km | 43 | 43 | 106 | 105 | 46 | 127 | 137 |  |
|  |
|  |
|  |
| Održavanje protupožarnih  prosjeka s elementima šumske ceste | km | 765 | 790 | 1.131 | 1.072 | 809 | 946 | 846 |  |
|  |
|  |

Tablica 3. Prikaz postojećih šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području primorske Hrvatske

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Županija** | **Broj KO** | **Površina šuma**  **(ha)** | **Dužina prometnica (km)** | **Prometnice koje graniče s poljoprivrednim zemljištem** |
|
| Istarska | 180 | 77.529,48 | 971,70 | 971,70 |
| Primorsko-goranska | 26 | 53.764,07 | 600,87 | 600,87 |
| Ličko-senjska | 2 | 1.514,91 | 21,57 | 21,57 |
| Zadarska | 163 | 27.392,66 | 310,77 | 310,77 |
| Šibensko-kninska | 136 | 20.886,67 | 193,83 | 193,83 |
| Splitsko-dalmatinska | 236 | 62.393,33 | 871,95 | 871,95 |
| Dubrovačko-neretvanska | 162 | 43.601,13 | 563,53 | 563,53 |
| **UKUPNO** | | **287.082,25** | **3.534,22** | **3.534,22** |

Tablica 4. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za održavanje u šumama privatnih šumoposjednika koje su javno dobro, u razdoblju od 2023. do 2025.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŽUPANIJA** | **NAZIV PROMETNICE** | **JLS** | **KO** | **Okvirni prikaz k.č.** |
| Istarska | Kapovići | Sveti Lovreč | Lovreč | 7043/6 |
| Vošteni - Knapići | Sveti Lovreč | Lovreč | 7027/3; 7028/1; 7029/3; 7046/3 |
| Mugreg | Sveti Lovreč | Lovreč | 7034/1; 7034/2 |
| Dodin Vrh | Sveti Lovreč | Lovreč | 7037/1 |
| Sadina | Sveti Lovreč | Lovreč | 7038/1; 7038/4; 7038/6 |
| Veliki Major | Sveti Lovreč | Lovreč | 7040 |
| Medvidići | Sveti Lovreč | Lovreč | 7008/3; 7008/10 |
| Grivuni | Sveti Lovreč | Lovreč | 7012/1 |
| Močilje | Sveti Lovreč | Lovreč | 7012/2; 7012/3 |
| Šampjerovica | Sveti Lovreč | Lovreč | 7013/2; 493/1 |
| Babljak | Sveti Lovreč | Lovreč | 7022/2 |
| Cerovica - Drenje | Raša | Skitača | 572 |
| Vrhi | Poreč | Baderna | 4715/2 |
| Progoni | Poreč | Baderna | 4276/12 |
| Rakovci | Poreč | Baderna | 4693/4; 4715/2 |
| Čehići 1 | Poreč | Baderna | 4712/2 |
| Čehići 2 | Poreč | Baderna | 4712/1; 3372/18; 4712/2; 3416/5 |
| Klenovšćak | Lanišće | Slum / Lanišće | Slum - 3629/2; 3627/1; 4431 Lanišće - 6449 |
| Oprtalj | Oprtalj | Zrenj | 4744/9; 4738/1; 4738/4; 4743/3; 4743/6; 4743/5 |
| Ježenić | Vižinada | Sveti Vital | 2239/2; 2251 |
| Brig | Vižinada | Sveti Vital | 2239/1; 2216/2; 2230/4; 2230/1; 2230/2; 2232 |
| Funtana 1 | Funtana | Funtana | 1440 |
| Funtana 2 | Funtana | Funtana | 1439/1 |
| Šibensko - kninska | Sapina Doci pod Široka glavica | Rogoznica | Račice | 18916 |
| Tarle 1 | Drniš | Velušić | 1329/6; 1329/1; 701; 1333/2; 1333/5; 1333/1 |
| Tarle 2 | Drniš | Velušić | 1333/1 |
| Palasova kotelja | Rogoznica | Račice | 18894 |
| Mihovil prema Podima | Šibenik | Dubrava | 4226; 4224; 4223/1 |
| Kamenar Dubrava | Šibenik | Dubrava /  Šibenik | Dubrava - 4256; 4257/6; Šibenik - 5948 |
| Vodice 5 | Šibenik /  Vodice | Zaton – Raslina - Vodice | Zaton – Raslina - 1741/39; 7585/1; Vodice - 7199 |
| Ševerdinovi stanovi - Kosa - Brkinica | Šibenik | Zaton Raslina | 1061/383; 7582; 7553 |
| Most Dobri Dolac | Šibenik | Martinska | 7597/1; 7598/1 |
| Dubrovačko - neretvanska | Groblje Sv. Vid | Blato | Blato | 31530/1 |
| Put Kneža | Korčula | Račišće | 3340; 1255/122; 3339 |
| Pupnjaska luka | Korčula | Pupnat | 4964 |
| Orašac - Trsteno | Dubrovnik | Trsteno - Orašac | Trsteno - 1537/4; Orašac - 1962 |
| Osojnik zapad nastavak Česnovi do Poždrije | Dubrovnik | Osojnik | 3773 |
| Osojnik zapad | Dubrovnik | Osojnik | 3773 |
| Splitsko - dalmatinska | Jelinak 1 | Marina | Vinišće | 19010; 19012/1; 19012/2; 18997/2; 18998/1 |
| Vinišće - Sevid | Marina | Vinišće | 18928/2; 18948/1; 18948/2; 18950/2 |
| Drvenik Veliki | Trogir | Drvenik | 19037; 19031 |

***Napomena****: Širina šumskih cesta u ovom prikazu utvrđuje se terenskim pregledom, a radovi održavanja izvode se samo na cestama koje su šire od 3 metra.*

Tablica 5. Prijedlog šumskih cesta prioritetnih za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje u vlasništvu Republike Hrvatske s popisom katastarskih čestica preko kojih prolaze, u razdoblju od 2023. do 2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šumarija** | **Naziv prometnice** | **Matični broj KO** | **Ime KO** | **Okvirni prikaz k.č.** |  |
|  |
|  |
|  |
| Labin | Tunarica 1 | 316423 | Diminići | 1517/40, 1517/56 |  |
| Tunarica 2 | 316423 | Diminići | 1495, 1499, 1500/7, 1505/1, 1517/56 |  |
| Stanisovi | 316423 | Diminići | 155/1, 1513/1 |  |
| 316652 | Skitača | 4684, 4686, 4688, 4689, 4719 |  |
| Mikljani-Skitaca | 316652 | Skitača | 123/1, 248, 494/1, 4027, 4387, 4391, 4405, 4423, 4436, 4441, 4594 |  |
| Duga Luka | 316610 | Prkušnica | 313/1, 320 |  |
| Cerovica-Drenje | 316652 | Skitača | 559, 589/2, 659, 4209/4, 4256, 4317, 4362, 5096/1, 6277 |  |
| Crni | 316652 | Skitača | 5278, 5760/1, 5760/3 |  |
| Kosi | 316652 | Skitača | 5799/1, 5799/2 |  |
| Sveta Marina | 316610 | Prkušnica | 1321/3, 2070/1, 2071/1 |  |
| 316652 | Skitača | 5511/1, 5606 |  |
| Orić | 316598 | Pićan | 13282, 13294 |  |
| 322270 | Gračišće | 7823/1 |  |
| Rabac | 316628 | Rabac | 153, 154, 156, 157 |  |
| Gornji Rabac | 316628 | Rabac | 387/1, 388, 389, 428/1, 428/2 |  |
| 316636 | Ripenda | 1877/1 |  |
| Poreč | Filipini | 323853 | Žbandaj | 1005/3, 1008/1, 1008/2, 1070/1, 1152/1, 1153/1, 1153/3, 1153/6, 1153/9 |  |
| Starići | 323853 | Žbandaj | 3173/11, 3184/1, 3207, 3216/1, 3227/1, 3257/7, 3257/8, 3257/9, 3491 |  |
| Antonci2 | 323730 | Nova Vas | 1336/40, 1336/119, 1336/126, 1336/138, 1399/3, 1400/2, 1412/4, 1412/7, 1415, 1419/2, 1420/2, 1503/2, 1899/4, 1907/1, 1907/2, 1929 |  |
| 323748 | Poreč | 1716, 1738/3, 3190/3, 3191, 3193/1, 3193/4, 3193/5 |  |
| Višnjan-Šćikovac | 323802 | Višnjan | 753/15, 753/29 |  |
| Lašići | 323829 | Vižinada | 1426/1, 1450/1, 1470, 1473, 1477, 1478, 1481/1, 4092/8 |  |
| Vrbani | 323829 | Vižinada | 3213/6, 3217/2, 3219/1, 3219/3, 3220/1, 3222, 4091/19 |  |
| Želiškovica | 323675 | Kaštelir | 233/1, 239, 240/1, 262/3, 262/4, 263/1, 274/1, 274/2, 274/3, 274/5, 3598 |  |
| 323829 | Vižinada | 2320/19, 2320/23, 2327, 2328/1, 4097 |  |
| Rogovići | 323675 | Kaštelir | 2034/3, 2049/14 |  |
| Jurjevac | 323675 | Kaštelir | 2044/15, 2044/28, 2077/1 |  |
| 323772 | Tar | 1678/3 |  |
| Vrtlača | 323675 | Kaštelir | 2044/15, 2044/24, 2044/25, 2044/26, 2044/29, 2044/54 |  |
| Kolumbera | 323683 | Labinci | 585, 1166, 1183, 1217/2, 1237, 1267/3, 1268, 2831/1, 2832/4, 2832/10, 2858, 3083/2, 3089/2, 3089/8, 3089/9, 3089/13, 3089/20, 3090, 3209/3, 3209/11, 3209/12, 3209/13 |  |
| 323802 | Višnjan |  |  |
| Kršuli | 323705 | Lovreč | 6403/1, 6403/9 |  |
| Škarpa | 323705 | Lovreč | 4046/1, 4066/1, 4066/2 |  |
| Sadina | 323705 | Lovreč | 4413 |  |
| Čehići-Kuneli | 323608 | Baderna | 2339/13, 2339/15, 2339/16, 2339/32, 2339/33, 3299/1, 3372/12, 3409, 4712/4 |  |
| Pišurinka | 323608 | Baderna | 3299/1, 3372/12, 3409, 4712/4 |  |
| Pula | Valbonaša | 324256 | Pula | 3362/8, 3424, 3425/1 |  |
| Hrboki | 324248 | Prnjani | 2444, 2449/1, 2449/9, 2454/1, 2524/25, 2524/38, 2775/43 |  |
| Špadići | 324248 | Prnjani | 986, 996/1, 1017/1, 1017/14, 1026 |  |
| Rovinj | Guštinja | 324914 | Rovinj | 6105/1, 6105/2, 6111/1, 6111/2, 6111/3, 6111/9, 6111/10, 6112/1, 6112/2, 6114, 6115/1, 6118, 6119/1, 6119/2, 6119/3 |  |
| Grzota | 324914 | Rovinj | 6017/1, 6021/2, 6053/2, 6053/3, 6083 |  |
| Punta Corente | 324914 | Rovinj | 8253/1, 8253/3, 8254/1, 8254/2, 8254/3, 8254/4, 8255/1, 8256/1 |  |
| Zlatni Rt1 | 324914 | Rovinj | 8224/1, 8225, 8226/1, 8262/1, 8265 |  |
| Zlatni Rt2 | 324914 | Rovinj | 8224/1, 8226/1, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269/6, 8279, 8280, 8282, 8283, 8284, 8285 |  |
| Škaraba | 324914 | Rovinj | 8166/2, 8173/1, 8174/1, 8174/2, 8358/1 |  |
| Laštre | 324914 | Rovinj | 4670/1 |  |
| 324922 | Rovinjsko Selo | 1025/7, 1667 |  |
| Španidiga - Toian | 324876 | Bale | 532, 533, 534/1, 537/2, 537/4, 564/2, 565/2, 565/6, 619/1, 619/2, 629 |  |
| 324914 | Rovinj | 5323/1, 5324, 5327, 5420/1, 5420/3, 5477, 5481/1, 9743 |  |
| Vidotto | 324876 | Bale |  |  |
| 324914 | Rovinj | 4679/3, 4682/1, 4700/1 |  |
| Krmed-Seraja | 324876 | Bale | 1419/8, 1436, 1453/1, 1775/1 |  |
| 324884 | Kanfanar | 2157 |  |
| 324949 | Sošići | 2352, 2353 |  |
| Tre Laci | 324876 | Bale | 4621/4, 5454, 5506/7, 5522, 5687/1, 5699/1, 5705/1, 5710, 5713/1, 5735, 5781/1 |  |
| Lavere Di Canole | 324876 | Bale | 5009/5, 5018/1, 5018/2, 5019, 5022/3, 5022/6, 5023/2, 5023/6, 5068/1, 5071/2, 5081, 5094/1, 5101, 5171/1, 5171/3 |  |
| Fondobaril | 324876 | Bale | 2253/3, 2253/4, 2253/5, 2253/6, 2257/1, 2258/1, 2268/3, 3144/1, 3186/4, 3187/1, 3187/3, 3189/3, 3189/4, 3191/1, 3191/3, 3192/2, 3193/1, 3198/2, 3202 |  |
| Marafon | 324876 | Bale | 6458/6 |  |
| Porto Bus | 324876 | Bale | 5436/1, 6458/6 |  |
| Fort Forno | 324876 | Bale | 5436/1, 5744, 6718/2 |  |
| Colone | 324876 | Bale | 5436/1, 6458/6, 6718/2 |  |
| Sv.Mihovil | 324876 | Bale | 2159/1, 2159/3, 2159/4, 2159/5, 2170, 2252/1, 2255/1, 2255/3 |  |
| Rt Dantule | 324876 | Bale | 6426/17 |  |
| Okreti | 324949 | Sošići | 2306/1, 2374, 2382, 2414/1 |  |
| Pag | Frunje 1 | 324426 | Lun | 193/3, 66/1 |  |
| Furnje 2 | 324426 | Lun | 66/1 |  |
| Dudići1 | 324426 | Lun | 345/27, 436, 459 |  |
| Dudići2 | 324426 | Lun | 429, 469/7 |  |
| Jakišnica2 | 324426 | Lun | 576/28, 576/29, 576/33 |  |
| Rijeka | Melina-Kneža | 324647 | Krasica | 3664, 3669, 3670, 3676/1, 3886/1, 3886/2, 3886/3 |  |
| 324817 | Škrljevo | 2095/3, 2227/3, 2228, 2252, 2353/1, 2358, 2395/3 |  |
| Gospić | Cetinuše - Vrištine | 311065 | Vrebac | 3394/39, 3785/25B, 3936/1, 3945 |  |
| Urije - Lika | 310948 | Mušaluk | 720/1 |  |
| Razvala | 310867 | Lički Osik |  |  |
| 310948 | Mušaluk | 1/1, 2456 |  |
| Mali Žitnik - Majino brdo | 310778 | Klanac | 2564, 2565, 2566, 2567, 2611, 3530, 3532, 3533, 3534, 3536/1, 4029, 4942, 4945, 4946, 5009 |  |
| Benkovac | Umac | 300365 | Banjevci | 1550/3 |  |
| 330159 | Pirovac | 2288/67, 2288/68, 2576/20, 2576/21 |  |
| Ljubovnik | 300365 | Banjevci | 1551/1, 1552/1 |  |
| Zadar | Molat-6 | 335207 | Zapuntel | 591/115, 591/292 |  |
| Molat-7 | 335207 | Zapuntel | 590/98, 591/115, 1026/1 |  |
| Molat-4 | 334766 | Molat | 1817/184, 1817/185, 1817/186, 1817/187, 1817/231, 1817/246, 1817/327, 1858/1 |  |
| Rivanj-1 | 334995 | Sestrunj | 590/19, 602/1, 602/2, 602/3, 606, 615/2, 647/1 |  |
| Ugljan-26 | 334740 | Lukoran | 970, 981/1, 3593, 3622 |  |
| Ražanac-20 | 334944 | Ražanac | 3802, 3743/1 |  |
| Petrčane-21 | 334839 | Petrčane | 81 |  |
| 336726 | Nin-Zaton | 6236 |  |
| Petrčane-22 | 334839 | Petrčane | 122/1, 148, 152, 153, 175/1, 175/3, 176 |  |
| Kožino-23 | 334634 | Diklo | 660/3, 660/4, 660/39 |  |
| 334839 | Petrčane |  |  |
| Kožino-24 | 334634 | Diklo | 766/403 |  |
| Diklo-25 | 334634 | Diklo | 766/22, 766/306, 766/307, 766/316, 766/340, 766/343, 766/346, 766/377, 1001/17, 1001/18, 1141/1, 1141/4 |  |
| Tustica-10 | 335070 | Sukošan | 5775, 5780/1 |  |
| Tustica-12 | 335070 | Sukošan | 5775 |  |
| Tustica-13 | 335070 | Sukošan | 5778/1, 5779, 5780/1 |  |
| Tustica-14 | 335070 | Sukošan | 5777, 5778/1, 5779, 5780/2 |  |
| Tustica-16 | 335070 | Sukošan | 5777 |  |
| Biograd | Bakrč-Galešići | 300845 | Raštane |  |  |
| 300861 | Turanj | 1/1, 2, 3, 3609/1, 3610, 3614 |  |
| Bakrač-Jazvine | 300861 | Turanj | 1/1, 215/1, 216, 453/1, 2742, 2743, 2744/1, 3604, 3605, 3616/1, 3619 |  |
| Velika -Draga | 300861 | Turanj | 213, 215/1 |  |
| Ograde-Gračac | 300845 | Raštane | 338, 339, 340, 342, 343, 344, 2463 |  |
| 300861 | Turanj | 453/1, 652, 3605, 3606, 3618 |  |
| Knin | Golubićko suhopolje- Zelenika | 313823 | Golubić | 5377/5, 5396, 5397, 5400, 5401, 5402/1, 5468, 5470, 5471 |  |
| 313882 | Kninsko Polje | 4635, 4642/1, 5609, 5610 |  |
| Markov grob-Brezovac | 313882 | Kninsko Polje | 4609, 4635, 4639/1, 4642/1, 4646, 4650, 4651, 4652, 4658, 4659, 4662, 4886, 5610, 5612, 5647 |  |
| 314005 | Polača | 3375, 3394/4, 3394/5, 3395, 3401/1, 3401/2, 3402/1, 3500, 3501/3, 3501/4, 3501/5, 3501/6, 3501/7, 3502/2, 3568/1, 3568/2 |  |
| Kijevo-Šarci | 313793 | Civljane | 1992, 2666/1, 3062 |  |
| 313858 | Kijevo | 885, 930/1, 1699/1, 1699/14 |  |
| Kijevo Šarci-Spoj na D1 | 313793 | Civljane | 930/5, 943, 2666/1, 3030 |  |
| Bjelanovići-Brestovača | 313866 | Kistanje | 3200, 3231, 3492, 3497, 3502, 3520/7, 5379/1, 5379/2 |  |
| Sudarova glava | 313971 | Oton | 1604/1 |  |
| Glavaš-Samar | 313858 | Kijevo | 4854/1, 4854/3, 4854/5, 4880/7, 4884, 4893, 5318 |  |
| 314005 | Polača | 3319/1, 3331 |  |
| Plavno-Otrić | 305081 | Drenovac Osredački |  |  |
| 311251 | Prljevo | 497/5, 991, 1170/2, 1195, 1198, 1202, 1211, 1233, 1236, 1249, 1475, 1484, 1491, 1500, 1517, 1684, 2034, 2049 |  |
| 313998 | Plavno | 6277 |  |
| Šibenik | Paljevine | 329932 | Čista | 804 |  |
| 330353 | Zaton-Raslina | 945/8, 945/301 |  |
| Kakanj | 329908 | Bratiškovci | 1668, 1669/1 |  |
| 329916 | Bribir | 610/1, 1344/1, 1345/2, 3889 |  |
| 330302 | Vaćani | 329 |  |
| Groblje-Benkovačka cesta | 330353 | Zaton-Raslina | 1753/4, 1780/1, 1780/13 |  |
| Rajići-Franine Masline | 330116 | Martinska |  |  |
| 330353 | Zaton-Raslina | 618/5, 618/7, 648/1 |  |
| Musina lokva-Ševerdinov Stan | 330353 | Zaton-Raslina | 1629/2, 1630/1, 1645/1, 1645/5, 7583 |  |
| Gaćeleski gaj-Plana | 329932 | Čista | 876/1 |  |
| 330353 | Zaton-Raslina | 945/117, 945/193 |  |
| Gaćeleze-Kosa | 329932 | Čista | 876/1 |  |
| 330353 | Zaton-Raslina |  |  |
| Put Brinuša | 330272 | Tisno | 6117/11 |  |
| Tisno-Gomilica | 330272 | Tisno | 1218/1, 1255/35 |  |
| Put Drmuša | 330043 | Jezera | 740/1, 740/2 |  |
| 330272 | Tisno |  |  |
|  | 300365 | Banjevci |  |  |
| Čelinka-Morići (Pirovac p.1) | 330159 | Pirovac | 13318/5, 3713/2, 3053, 3714/1, 3716/1, 3724, 3642/2 |  |
| Sv. Juraj-Stubica (Pirovac p.2) | 300365 | Banjevci | 1550/3 |  |
| 330159 | Pirovac | 13315/2, 2576/2, 3879/1, 3879/2, 3892, 3893, 3894, 3895 |  |
| Ljubovnik-Trišstenice-Pištetine (Pirovac p.3) | 330124 | Murter Betina | 13505, 13509, 13511, 13512/2, 13512/3, 13525/1 |  |
| 330159 | Pirovac | 1790/1, 1797, 1837/1, 1845/3, 1846/3, 1847, 1849, 1868, 1872, 1879, 1915/2, 2280/1 |  |
| Renci-Medvižak (Pirovac p.4) | 330159 | Pirovac |  |  |
| Drniš | Malade - Pakovo Selo | 305871 | Pakovo Selo | 1799/3, 1800/1, 1806/1, 1806/4, 1834/31, 1834/58, 1834/59 |  |
| 306096 | Žitnić | \*140, 1354/1, 1412/1, 1413/1, 1413/2, 1415/10, 1415/11, 1415/12, 1436/12, 1536, 1540/5 |  |
| Varoš Čolići | 305626 | Drniš | 1477, 1598/4 |  |
| Trbounje (Čupići) | 305693 | Karalić | 526, 546/4, 548 |  |
| 305944 | Razvođe | 3987, 3989/3, 4011/2 |  |
| 306002 | Širitovci | 545, 1309 |  |
| 306045 | Trbounje | 1246/1, 1246/15 |  |
| 306070 | Velušić | 1320/4 |  |
| Tepljuh (Čolovići) | 306037 | Tepljuh | 1383/1, 1383/65 |  |
| Tarle 3 | 305944 | Razvođe | 2107/4, 2107/5, 2114/7 |  |
| 306070 | Velušić |  |  |
| Sinj | Vukovići-Petrada | 325589 | Glavice | 2710/1, 2711/1 |  |
| Šušnjevača-Petrada | 325589 | Glavice | 2710/1, 2711/1 |  |
| 325660 | Karakašica | 731/1 |  |
| Vodosprema-Repetitor | 325589 | Glavice | 2710/1, 2711/1 |  |
| Vukovići-Repetitor | 325589 | Glavice | 2711/1 |  |
| Gradina-Batarelo | 325724 | Lučane | 188, 192/1, 226/1 |  |
| Brač | Korita-Zala glava | 301566 | Dol | 1674/182, 1674/193, 1674/418, 1674/462, 1674/497, 1674/509, 1674/522, 1674/532, 1674/533, 4167 |  |
| 301680 | Pražnice | 2085/9 |  |
| put do Sv Jure | 301647 | Nerežišća | 4820/4 |  |
| Split | PP PUT Seget G.(Milati) - Plano | 330701 | Seget Gornji | 6699, 6702, 6710/5, 6711/2, 6713, 6725, 7246/1 |  |
| 330779 | Trogir | 7242/1, 7363, 7367, 7667, 7668 |  |
| PP Sadine-Labin | 313483 | Kaštel Novi |  |  |
| 313513 | Kaštel Štafilić | 1, 2, 10 |  |
| 313530 | Labin | \*225, 2845, 2963/1, 2963/2, 3093/1, 3104/1, 3116/3 |  |
| PP Bašića tor - vrh (niz Funju) | 313475 | Kaštel Lukšić | 1135/1, 1137, 1138, 1615, 1818/2, 1820 |  |
| PP Put Lolića | 329622 | Kučine | 1327/1, 1327/3 |  |
| 329819 | Sitno | 2877/11, 3255/4, 6069/82 |  |
| 329878 | Žrnovnica | 1935, 3089/1, 3089/2, 3337/18, 3617/3, 3667 |  |
| Vrgorac | Sv.Marko-Kućetine | 333921 | Orah | 1166/82-1, 1738/2, 1738/3 |  |
| Katavići - Dragičevići I. | 333921 | Orah | 1166/82-1 |  |
| Katavići - Dragičevići II. |  |  |  |  |
| Šibenik | 333913 | Kozica | 2166/44 |  |
| 333930 | Poljica Kozička | \*37/2, \*37/3, 287, 294/1, 294/2, 303, 334, 354/1 |  |
| Maršići | 333921 | Orah | 511/2 |  |
| 333964 | Stilja | 1737, 1755, 1763/1, 1763/2, 1764/1, 1764/3 |  |
| Kućetine-Pekuša | 333921 | Orah | 1166/82-1 |  |
| Kruševica | 333964 | Stilja | 2443, 2633, 2703, 2758 |  |
| Milina Zasida | 333964 | Stilja | 2050/1, 2339/2, 2352/1, 2443, 2748 |  |
| Bunina-Kutac | 333972 | Vrgorac | 1860/8, 1860/20, 5456/1 |  |
| Kruševica-krak 1 | 333964 | Stilja | 2703 |  |
| Krivići | 333930 | Poljica Kozička | 2126/1, 2128/1, 2128/5, 2784, 4390/3 |  |
| Turića staje-Gumanci | 333964 | Stilja | 1974, 2050/1, 2745/4 |  |
| 334006 | Zavojane | 2464/1, 3032, 3033, 3756/1, 3793/1, 3915, 4089/1, 4089/2, 4089/3, 4089/4, 4122/1, 7344 |  |
| Pčelinjak | 333972 | Vrgorac | 3454/1, 3454/162, 9999/1 |  |
| 333999 | Vrgorac I | 1/1, 2/1, 3/1, 4, 6, 7, 8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 16, 17, 18, 19, 20, 51, 54, 55, 58, 59 |  |
| Imotski | Klobučarice 1 | 312037 | Vinjani | 3463/3, 3464, 4272, 4273 |  |
| Klobučarice 2 | 312037 | Vinjani | 3463/3, 3464, 3609, 4273 |  |
| Čondići |  |  |  |  |
| Vučija Draga 2 | 311952 | Proložac | 3425/21 |  |
| Makarska | Krug- Zavodi | 316997 | Bast-Baška Voda | 5922/23 |  |
| 317098 | Veliko Brdo | 1211/1, 2671/1 |  |
| V.Zavod-M.Zavod | 316997 | Bast-Baška Voda | 5922/23 |  |
| M.Zavod-Stazica | 316997 | Bast-Baška Voda | 5922/23 |  |
| Žlib- Krug | 317098 | Veliko Brdo | 1211/1 |  |
| Stražbenica-Plazalo(groblje V.Brdo) | 317098 | Veliko Brdo | 1161, 1178, 1179/1, 2014, 2019, 2020, 2032, 2033/1, 2888, 2911, 2914, 2915/2 |  |
| Knježia- Miovača | 316997 | Bast-Baška Voda | 5922/23 |  |
| Hvar | Vela Garška | 311693 | Hvar | 2/1 |  |
| Ublina | 311731 | Sućuraj | 1459/1 |  |
| Metković | Klek-Moračna |  |  |  |  |
| Rosni do-Zavala |  |  |  |  |
| N.cesta-kamenolom |  |  |  |  |
| Bobalj-Momići |  |  |  |  |
| Marevine-Šišin |  |  |  |  |
| Momići-Romići |  |  |  |  |
| Liberan-Mlinište |  |  |  |  |
| Gubave kuće-Veraje |  |  |  |  |
| Višnjica |  |  |  |  |
| Sv. Roko-Šubir |  |  |  |  |
| Dubrovnik | PP Buići-Vrh Malaštice 1 | 306142 | Brašina |  |  |
| 306207 | Buići |  |  |
| 306916 | Petrača | 13, 19 |  |
| PP Grbavac-Buići | 306207 | Buići |  |  |
| 306517 | Grbavac | 14, 15, 16, 767 |  |
| 306720 | Makoše |  |  |
| 306746 | Martinovići | 4 |  |
| Put uvala Sutmiholjska | 306100 | Babino Polje | 9253/1, 9253/2, 9253/3 |  |
| Maranović - Splunara |  |  |  |  |
| Korita-Okuklje |  |  |  |  |
| Vrh Bugari |  |  |  |  |
| Ropa-Sutmiholjska |  |  |  |  |
| Kozarica-Sobra |  |  |  |  |
| Gaćine-Tušje brdo |  |  |  |  |
| Velja glava |  |  |  |  |
| Glava od vode |  |  |  |  |
| Sv Ivan |  |  |  |  |
| Broce-Kobaš |  |  |  |  |
| Mijanovićva gruda |  |  |  |  |
| Sapavica Hrastovice |  |  |  |  |
| Divna-Trpanj |  |  |  |  |
| Trnovica |  |  |  |  |
| Korčula | Badenja-Čarnja Luka | 314633 | Blato | 16637/520 |  |
| Bratinja-Luka Bačva | 314714 | Pupnat | 3590/1 |  |
| 314781 | Žrnovo | 6508/3 |  |
| Donja Dračevica-Mali Dolac | 314781 | Žrnovo | 4743/1, 4743/45, 4743/51, 4763/13 |  |
| Hrastova-Bratinja Luka | 314781 | Žrnovo | 4780/83 |  |
| Mirnice-Mali Dolac | 314676 | Lumbarda |  |  |
| 314781 | Žrnovo | 4744/8, 4763/13, 4778/8 |  |
| Narača | 314714 | Pupnat | 724/1, 724/2, 2544/1, 2550/258, 2550/264 |  |
| 314722 | Račišće | 2439/218, 2439/219, 2439/220, 2439/235, 2439/240, 3332 |  |
| Nova-Garma-Grdača-Plažje | 314633 | Blato | 12878/457, 12878/480 |  |
| Pupnat 1 | 314714 | Pupnat | 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 4529/1, 4531/3, 4559/3, 4903/3 |  |
| Pupnat 2 | 314714 | Pupnat | 4560/7, 4562 |  |
| Pupnat 4 | 314714 | Pupnat | 2998/1 |  |
| Suha-Župa dol | 314781 | Žrnovo | 2228/2 |  |
| Sutvara-Ledine | 314749 | Smokvica | 4235/1, 4235/9 |  |
| Zaresje-Žukova-Blaca | 314633 | Blato |  |  |
| 314749 | Smokvica | 2/9, 2/18, 5757/2 |  |

**Slika na kojoj se prikazuje karta

Opis je automatski generiran**Slika 1. Grafički prikaz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćenih Akcijskim planom

# **PRILOZI**

# **Prilog 1.** **Pojmovnik**

Općekorisne funkcije šuma - skup su svih korisnih blagodati šuma za čovjeka i okoliš, koje se dijele na društvene i zaštitne funkcije.

Šumske prometnice - šumske ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste.

Šumska cesta - jednostavni građevinski objekt koji omogućuje stalan (cjelogodišnji) promet motornim vozilima, prvenstveno zbog radova gospodarenja šumama, ali može obnašati i druge zadaće.

Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste - je prosječeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i niskog raslinja, širine 4–15 m s elementima šumske ceste koji ima namjenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta.

Održavanje - radovi održavanja već postojeće šumske ceste, koji obuhvaćaju održavanje zemljanog trupa, sustava površinske i podzemne odvodnje, potpornih i obložnih zidova, pokosa usjeka i nasipa te održavanje mostova.

Rekonstrukcija - radovi koji se izvršavaju zbog potrebe usklađivanja jednog ili više konstruktivnih elemenata postojeće šumske ceste s propisanim tehničkim uvjetima ili standardima.

# **Prilog 2. Popis korištenih kratica**

DP Državni proračun za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

ha hektar

HŠ d.o.o. Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću

HVZ Hrvatska vatrogasna zajednica

JLS Jedinice lokalne samouprave

km kilometar

KO katastarska općina

k.č. katastarska čestica

km kilometar

MINGOR Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

MP Ministarstvo poljoprivrede

MUP Ministarstvo unutarnjih poslova

N/P nije primjenjivo

SP ZPP Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

OGP Operativni godišnji plan za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje OKFŠ-a

OKFŠ Općekorisne funkcije šuma

UŠP Uprava šuma podružnica

PDV porez na dodanu vrijednost

1. Intervencija 73.08. Ulaganja – Izgradnja šumske infrastrukture Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. dodjeljuju se potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Ukupna alokacija iznosi 11 764 706,25 EUR. [↑](#footnote-ref-1)
2. Provedba ovog Akcijskog plana imat će utjecaj i na financijski plan Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. za Intervenciju 73.08. Ulaganja – Izgradnja šumske infrastrukture u slučaju apliciranja i dodjele potpore šumoposjednicima, udrugama šumoposjednika i jedinicama lokalne samouprave. [↑](#footnote-ref-2)