# NACRT ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za e-savjetovanje

# „ITU - Ulaganje u obnovu kulturno-povijesne baštine u starim jezgrama naselja Urbanog područja Pula“

Urbano područje Pula

# otvoreni postupak

# u modalitetu trajnog Poziva

Sadržaj

Opće informacije (predmet, svrha i pokazatelji Poziva)	3

Financijska alokacija, indikativni iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava	11

Razdoblje provedbe projekta	11

Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera)	12

Kriteriji za isključenje prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera)	13

Broj projektnih prijedloga po prijavitelju	16

Prihvatljivost projekta	16

Prihvatljive projektne aktivnosti	19

Horizontalna načela	19

Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova	24

Prihvatljivi troškovi	25

Neprihvatljivi troškovi	28

Popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati uz Prijavni obrazac	29

Rok za predaju projektnog prijedloga	30

Kriteriji odabira	30

## Opće informacije (predmet, svrha i pokazatelji Poziva)

Predmet Poziva: ulaganje u obnovu i revitalizaciju objekata javne kulturno-povijesne baštine te javnih površina starih jezgri naselja i s njima povezanog okoliša na području Urbanog područja Pula.

Svrha Poziva: izgradnja i/ili rekonstrukcija/obnova/uređenje i opremanje objekata javne kulturno-povijesne baštine te javnih površina starih jezgri naselja i s njima povezanog okoliša na području Urbanog područja Pula, s ciljem doprinosa očuvanju, odgovarajućem vrednovanju te adekvatnoj prezentaciji kulturno-povijesne baštine. Predmetnim Pozivom financirat će se ulaganja u revitalizaciju i obnovu trgova i ulica starih jezgri naselja, objekata  izuzetne spomeničke vrijednosti, očuvanje i valorizaciju vrijedne materijalne kulturno-povijesne građe te zaštićenih spomenika kulture koji čine dio kulturno-povijesne cjeline naselja. Predmetnim ulaganjem omogućit će se prostori povećane estetske vrijednosti, potaknuti uključivanje lokalne zajednice u kulturne aktivnosti te time doprinijeti povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva. S obzirom da kulturno-povijesna baština predstavlja značajan potencijal za razvoj posebnih oblika turizma, ovim ulaganjem će se istovremeno povećati i atraktivnost Urbanog područja Pula kao turističke destinacije, što će u konačnici doprinijeti razvoju cijele zajednice.

Projekti će se u cijelosti provoditi na području Urbanog područja Pula.

Pokazatelji: Za potrebe praćenja postignuća, prijavitelj je obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti pokazatelja koje će ostvariti projektom. Radi se o sljedećim pokazateljima ostvarenja i rezultata:

| Pokazatelj ostvarenja | Mjerna jedinica | Učestalost izvještavanja | Opis i izvor provjere ostvarenja postignuća |
| --- | --- | --- | --- |
| RCO77 - Broj kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora | kulturne i turističke lokacije | po završetku provedbe projekta | Opis: Pokazateljem se mjeri broj ulaganja (projekata) u obnovu javne kulturno-turističke infrastrukture. Početna vrijednost je 0. Ciljna vrijednost se odnosi na broj obnovljenih kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora. Izvori provjere za ostvarenu vrijednost pokazatelja: pravomoćna uporabna dozvola (ako je primjenjivo) ili primjerice Izjava izvođača o izvedenim radovima, geodetski snimak izvedenog stanja, projekt izvedenog stanja, primopredajni zapisnik te završno izvješće nadzornog inženjera ukoliko je primjenjivo i sl. |
| RSO5.1.1. – Stvoreni ili obnovljeni prostor u urbanim područjima | kvadratni metri | po završetku provedbe projekta | Opis: Stvoreni ili obnovljeni prostor (objekti i javne površine u vlasništvu općina, gradova, područne (regionalne) samouprave, Republike Hrvatske ili pravnih osoba kojima je osnivač jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska) na kojima će biti izgrađena nova ili će se obnoviti postojeća infrastruktura (zelena infrastruktura, brownfield lokacije, višenamjenska infrastruktura, javne površine i prostori), a predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar urbanog područja gdje se provodi ITU mehanizam koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije. Pokazatelj mjeri ukupnu korisnu površinu zgrade prema čl. 3. Zakona o gradnji i površinu zemljišta koje je predmet obnove (ovisno o tome što je primjenjivo), što predstavlja ciljnu vrijednost. Početna vrijednost je 0. Izvori provjere za ostvarenu vrijednost pokazatelja: pravomoćna uporabna dozvola (ako je primjenjivo) i/ili dokument kojim je moguće utvrditi površinu infrastrukture koja je predmet ulaganja (npr. Izjava izvođača o izvedenim radovima, geodetski snimak izvedenog stanja te završno izvješće nadzornog inženjera ukoliko je primjenjivo i sl.) |
| RCO74 - Stanovništvo obuhvaćeno projektima u okviru strategija za integrirani teritorijalni razvoj | osobe | po završetku provedbe projekta | Opis: Pokazateljem se mjeri broj stanovnika obuhvaćen strategijama integriranog teritorijalnog razvoja, odnosno u ovom slučaju Strategijom razvoja Urbanog područja Pula 2021. -2027. Početna vrijednost pokazatelja je 0, a s obzirom na to da projekt doprinosi navedenoj strategiji, ciljna vrijednost pokazatelja je 52.220. Završetkom projekta, odnosno odobrenjem završnog ZNS-a, ciljna vrijednost pokazatelja smatra se ostvarenom te se kao ostvarena vrijednost unosi 52.220. |
| RCO75 - Strategije za integrirani teritorijalni razvoj za koje je primljena potpora | doprinosi strategijama | po završetku provedbe projekta | Opis: Pokazateljem se mjeri broj projekata koji doprinose strategijama integriranog teritorijalnog razvoja, odnosno u ovom slučaju Strategiji razvoja Urbanog područja Pula 2021.-2027. Početna vrijednost pokazatelja je 0, a s obzirom na to da projekt doprinosi navedenoj strategiji, ciljna vrijednost pokazatelja je 1. Završetkom projekta, odnosno odobrenjem završnog ZNS-a, ciljna vrijednost pokazatelja smatra se ostvarenom te se kao ostvarena vrijednost unosi 1. |
| RCO76 – Integrirani projekti za teritorijalni razvoj | projekti | po završetku provedbe projekta | Opis: Pokazateljem se mjeri broj integriranih projekata podržanih u okviru integriranog teritorijalnog razvoja. Projekt se smatra integriranim ako uključuje različite sektore, integrira nekoliko različitih vrsta dionika te ukoliko uključuje različita administrativna područja. Početna vrijednost pokazatelja je 0, a s obzirom na to da je projekt integriran, odnosno, uključuje ulaganja iz više sektora (ulaganje u javnu kulturnu infrastrukturu i ulaganje u obnovu i uređenje javnih površina starih jezgri naselja), ciljna vrijednost pokazatelja je 1. Završetkom projekta, odnosno odobrenjem završnog ZNS-a, ciljna vrijednost pokazatelja smatra se ostvarenom te se kao ostvarena vrijednost unosi 1. |
| Pokazatelj rezultata | Mjerna jedinica | Učestalost izvještavanja | Opis i izvor provjere ostvarenja postignuća |
| RCR77 - Posjetitelji kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora | posjetitelji/godišnje | po isteku jedne godine nakon izvršenja završnog plaćanja | Opis: Pokazatelj se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika lokaliteta, odnosno obnovljene javne kulturno-turističke infrastrukture koja je predmet projekta. Početna vrijednost je 0. Ciljna vrijednost se odnosi na procijenjeni ukupni broj osoba koje su posjetile ili su korisnici podržane javne kulturno-turističke infrastrukture u razdoblju od jedne godine nakon izvršenja završnog plaćanja. Ostvarena vrijednost odnosi se na ukupni broj osoba koje su posjetile ili su korisnici podržane javne kulturno-turističke infrastrukture u razdoblju od jedne godine od izvršenja završnog plaćanja i mora biti utemeljena na službenim podacima (evidencija posjeta - primjerice brojači posjetitelja, ulaznice, odnosno bilo koja druga metodologija praćenja broja posjetitelja koja je dokaziva i mjerljiva). Izvori provjere za ostvarenu vrijednost pokazatelja: Izvješće nakon provedbe projekta (1 godina nakon izvršenja završnog plaćanja) te odgovarajući dokazi o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja sukladno navedenom u tekstu iznad (evidencija posjeta - primjerice brojači posjetitelja, ulaznice, odnosno bilo koja druga metodologija praćenja broja posjetitelja koja je dokaziva i mjerljiva). |
| RSR5.1.2. – Obnovljeno i uređeno zemljište u urbanim područjima | kvadratni metri | po završetku provedbe projekta | Opis: Površina obnovljenog ili uređenog zemljišta u urbanim područjima koja je podržana projektom i koja će se upotrebljavati za ponovnu izgradnju i upotrebu područja (kao što su zelene površine, socijalno stanovanje, gospodarske, kulturne, sportske ili društvene aktivnosti i dr. svrhe). Pokazatelj mjeri ukupnu površinu zemljišta bez korisne površine zgrade koje je predmet obnove i uređenja, što predstavlja ciljnu vrijednost. Početna vrijednost je 0. Izvori provjere za ostvarenu vrijednost pokazatelja: pravomoćna uporabna dozvola (ako je primjenjivo) i/ili dokument kojim je moguće utvrditi površinu zemljišta koje je predmet ulaganja (npr. Izjava izvođača o izvedenim radovima, geodetski snimak izvedenog stanja, projekt izvedenog stanja te završno izvješće nadzornog inženjera ukoliko je primjenjivo i sl.) |

Specifični pokazatelji poziva (neobavezan pokazatelj) koji se odnose na NEB projekte

NEB projekt mora ispuniti tri temeljne vrijednosti NEB-a:

- Estetika i kvaliteta iskustva koja se dokazuje uključivanjem stručnjaka arhitektonske, urbanističke i/ili dizajnerske struke u planiranje i definiranje prostornih i/ili oblikovnih karakteristika projekta (npr. kroz javni arhitektonsko-urbanistički ili dizajnerski natječaj, naručenu stručnu prostornu studiju i dr.),

- Uključivost koja se dokazuje kroz provedbu minimalno 5 aktivnosti koje su identificirane projektom, a koje promiču jednake mogućnosti i socijalnu uključenost na temelju doprinosa nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova i integraciji osoba s invaliditetom,

- Održivost koja se dokazuje kroz provedbu minimalno 5 aktivnosti koji su identificirane projektom, a koje promiču održiv razvoj odnosno energetsku učinkovitost i/ili učinkovitije korištenje prirodnih resursa.

Ispunjenost temeljnih vrijednosti se provjerava i utvrđuje uvidom u Obrazac 5. Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja.
Usklađenost s NEB radnim principima bodovati će se dodatno, no nije uvjet da bi projekt bio ocijenjen NEB relevantnim.

Ispunjenost radnih principa se provjerava i utvrđuje uvidom u Obrazac 5. Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja.

Za potrebe praćenja postignuća, prijavitelj je obvezan na razini projektnog prijedloga koji se smatra NEB projektom navesti konkretne vrijednosti pokazatelja koje će ostvariti svojim projektom. Radi se o sljedećim pokazateljima koji se navode u prijavnom obrascu:

| Pokazatelj ostvarenja | Jedinica mjere | Opis i izvor provjere ostvarenja postignuća |
| --- | --- | --- |
| Završeni projekti Novog europskog Bauhausa (1) | broj projekata | Opis: Završeni projekt koji ispunjava 3 NEB (2) temeljne vrijednosti – Estetika i kvaliteta iskustva; Uključivost; Održivost. Napomena: Ukoliko se tijekom postupka dodjele utvrdi da projektni prijedlog ispunjava sve 3 NEB temeljne vrijednosti, isto će biti navedeno u sklopu obavijesti o statusu projektnog prijedloga. Početna vrijednost je 0. Ciljna vrijednost je 1. Rok za ostvarenje pokazatelja: do završetka provedbe projekta. Izvori provjere: pravomoćna uporabna dozvola (ako je primjenjivo) i/ili Izjava izvođača o izvedenim radovima, geodetski snimak izvedenog stanja, projekt izvedenog stanja te završno izvješće nadzornog inženjera ukoliko je primjenjivo i sl. |
| Pokazatelj rezultata | Jedinica mjere | Opis i izvor provjere ostvarenja postignuća |
| Korisnici realiziranih projekata Novog europskog Bauhausa | korisnici godišnje | Opis: Pokazateljem se mjeri godišnji broj korisnika javne kulturne i/ili turističke infrastrukture koja je predmet ulaganja. Početna vrijednost je 0. Ciljna vrijednost određuje se na osnovu procjene očekivanog godišnjeg broja korisnika u razdoblju od jedne godine od izvršenja završnog plaćanja. Metodologija praćenja broja korisnika infrastrukture mora biti dokaziva i mjerljiva. Rok za ostvarenje pokazatelja: istovjetno kao i za pokazatelj RCR77. Izvori provjere: istovjetno kao i za pokazatelj RCR77. |

U slučaju neostvarenja pokazatelja navedenih u Ugovoru, nadležno tijelo ima pravo od Korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćenih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja.

(1) Kako bi se pokazatelj ostvario, projekt po završetku mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

- dokazano je uključivanje stručnjaka arhitektonske, urbanističke i/ili dizajnerske struke u planiranje i definiranje prostornih i/ili oblikovnih karakteristika projekta (npr. kroz javni arhitektonsko-urbanistički ili dizajnerski natječaj, naručenu stručnu prostornu studiju i dr.),

- provedeno je minimalno 5 aktivnosti identificiranih projektom, koje promiču jednake mogućnosti i socijalnu uključenost na temelju doprinosa nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova i integraciji osoba s invaliditetom,

- provedeno je minimalno 5 aktivnosti identificiranih projektom, koje promiču održiv razvoj odnosno energetsku učinkovitost i/ili učinkovitije korištenje prirodnih resursa.

(2) Više informacija o NEB-u na: https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

## Financijska alokacija, indikativni iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva Poziva 5.364.955,86 EUR.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva:

- najviši iznos: 4.500.000,00 EUR

- najniži iznos: 500.000,00 EUR

Sufinanciranje projekta od strane Prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj (i ako je primjenjivo partner/i) se obvezuje osigurati:

- sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva;

- sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

U sklopu ovog Poziva, a po sklapanju Ugovora, korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Korisnik može potraživati troškove po metodi nadoknade, metodi plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda sukladno odredbama Općih uvjeta.

UT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva.

Dodjela bespovratnih sredstva u okviru ovog Poziva ne sadrži državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU ako se mjerom ulaže u infrastrukturu koja je namijenjena za obavljanje negospodarske djelatnosti ili ako mjera ne utječe na tržišno natjecanje ili nema učinak na trgovinu između država članica koji bi bio veći od marginalnog.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta koje ne može biti ranije od 1. siječnja 2021. godine te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti

Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe je 36 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ne smije biti fizički završen ili u cijelosti proveden prije podnošenja projektnog prijedloga, neovisno o tome jesu li izvršena sva povezana plaćanja.

Prihvatljivost prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera)

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave iz obuhvata Urbanog područja Pula (u daljnjem tekstu: JLS), definirane Odlukom Gradskog vijeća Grada Pula-Pola o sastavu Urbanog područja Pula od 22. rujna 2021. godine (Klasa: 023-01/21-01/467; Urbroj: 2168/01-01-05-000461-21-5) prema kojoj u obuhvat ulazi 8 JLS-ova i to: Grad Pula - Pola, Grad Vodnjan - Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan - Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat te pravne osobe kojima je osnivač jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska.

Partnerstvo je prihvatljivo. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne samouprave iz obuhvata Urbanog područja Pula i pravne osobe kojima je osnivač jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

Jedan prihvatljivi partner može biti partner na više projektnih prijedloga u okviru Poziva.

Partner/i moraju ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj.

Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu između prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i partnera, koji se prilaže uz projektnu prijavu.

Nedostavljanje Sporazuma o partnerstvu u skladu s uvjetima Poziva razlog je za isključenje projektnog prijedloga iz postupka dodjele.

Kriteriji za isključenje prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera)

U okviru ovog Poziva, sredstva se ne mogu dodijeliti ukoliko je prijavitelj (i ako je primjenjivo partner/i) u jednoj od situacija opisanih obveznim kriterijima za isključenje prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera):

- da je protiv prijavitelja/partnera ili osobe ovlaštene za zastupanje (osoba koja je član njegovog upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena za njihovo zastupanje, koji se odnose na: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, uključujući zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, uključujući javno poticanje na terorizam, novačenje za terorizam, obuka za terorizam, putovanje u svrhu terorizma, terorističko udruženje, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima i ropstvo, korupciju, uključujući primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevaru, uključujući prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara;

- da je prijavitelj/partner/osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) pravomoćno proglašena krivom zbog teškog profesionalnog propusta ili drugog djela u smislu kršenja primjenjivih pravila koji se odnose na etičke standarde profesije na način da se to odražava na profesionalni kredibilitet, a riječ je o namjernom djelovanju ili propuštanju ili krajnjoj nepažnji, i to ako je pravomoćnost, odnosno konačnost odluke nadležnog tijela kojom je to utvrđeno nastupila u razdoblju tri godine koje prethode datumu podnošenja projektnog prijedloga;

- da je prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) pravomoćno proglašena krivom za djelo koje za posljedicu ima povredu načela Ugovora o EU i Povelje EU o temeljnim pravima koja se odnose na zabranu diskriminacije, mržnje i nasilja te njihova poticanja prema grupi ili pojedincu i to ako je pravomoćnost, odnosno konačnost odluke nadležnog tijela kojom je to utvrđeno nastupila u razdoblju tri godine koje prethode datumu podnošenja projektnog prijedloga;

- da prijavitelj/partner/fizička ili pravna osoba koja preuzima neograničenu odgovornost za njihove dugove/osoba ovlaštena za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) nije ispunila obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan prijavitelj/partner i u kojoj će se provoditi ugovor kojim se na korištenje dodjeljuju bespovratna sredstva i u skladu s propisima države poslovnog nastana prijavitelja/partnera (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), a na temelju  pravomoćne, odnosno konačne odluke nadležnog tijela, osim ako je po posebnim propisima oslobođen te obveze;

- da je u odnosu na prijavitelja/partnera/osobe ovlaštene za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) pravomoćnom odnosno konačnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno izbjegavanje fiskalne, socijalne ili bilo koje druge pravne obveze osnivanjem fiktivnog gospodarskog subjekta ili da je takav subjekt osnovan s tim ciljem;

- da je prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) u sukobu interesa u postupku dodjele sredstava, odnosno u situaciji u kojoj se dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama s ciljem dobivanja sredstava EU, posebice iskorištavanjem situacije postojanja sukoba interesa u odnosu na službenu osobu koja sudjeluje u postupku dodjele sredstava. Sukob interesa razmatra se i kroz članak 61. Uredbe (EU) br. 2024/2509;

- da prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) po osnovi konačne ili pravomoćne odluke nadležnog tijela nije vratila sredstva u proračun Republike Hrvatske prema zahtjevu za povrat nadležnog tijela, ili grubo nije ispunjavala svoje obveze koje proizlaze iz pravila po kojima se provodi financiranje Unije, ili ih je s namjerom zaobilazila, a što je dovelo do prijevremenog raskidanja ugovornih odnosa i/ili odštetnih zahtjeva;

- da prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) ne udovoljava obvezama u skladu  s naloženim povratom, uključivo obvezama koje se odnose na odobrenu obročnu otplatu duga koji predstavlja sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske, po osnovi pravomoćne ili konačne odluke nadležnog tijela;

- da prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora što ju je dodijelila država članica ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, a potpora je dodijeljena na temelju lažnih, netočnih, nepotpunih  i/ili neistinitih izjava;

- da prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) nije postupala u skladu sa zahtjevima i pravilima trajnosti projekta, zbog čega je država članica morala ili mora vratiti doprinos iz fondova, neovisno o tome o kojem financijskom razdoblju je riječ (financijsko razdoblje 2007.-2013., financijsko razdoblje 2014.-2020. ili financijsko razdoblje 2021.-2027.).

- da se prijavitelj/partner/osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja/partnera (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, koja po zakonu zastupa tijelo i odgovara za zakonito i pravilno obavljanje poslova) nalazi u situaciji iz članka 5.1 Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini ( SL L 229, 31.7.2014.) ili članka 2. stavka 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014.).

Potvrda prijavitelja da se ne nalazi u gore navedenim situacijama će se provjeravati putem Obrasca 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (dalje u tekstu: Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera)).

Ukoliko se naknadno utvrdi da su u trenutku podnošenja projektnog prijedloga postojali razlozi za isključenje, isti su osnova su za raskid ugovora, neovisno o tome jesu li u predmetnom ugovoru izrijekom navedeni i je li njihovo postojanje provjeravano tijekom postupka dodjele, uključivo izjavama. Pri tome, ne dovode se u pitanje obvezni ili mogući razlozi za raskid ugovora koji su u samom ugovoru navedeni.

Zadržava se pravo u nedostatku pravomoćne presude ili konačne odluke, a u slučaju postojanja okolnosti koje daju razumno i ozbiljno uvjerenje o nastanku ozbiljnog i neposrednog učinka na financijske interese Unije i/ili Republike Hrvatske i njihov ugled, temeljem preliminarne ocjene isključiti iz postupka dodjele prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera).

Broj projektnih prijedloga po prijavitelju

Prijavitelj po ovom Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga.

S jednim Prijaviteljem može se sklopiti više od jednog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljivost projekta

Kako bi bio prihvatljiv za financiranje iz ITP-a, putem ITU mehanizma, projektni prijedlog mora udovoljavati svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, kako slijede:

- Projekt je u skladu s ITP-om te doprinosi ostvarenju specifičnog cilja RSO5.1. ITP-a u odnosu na 1. Intervenciju fonda, 2. Pokazatelje, 3. Vrste intervencija, uključujući usklađenost s relevantnim strategijama na kojima se temelji ITP. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac)

- Projekt se u potpunosti provodi na području UP Pula. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac)

- Projekt je usklađen sa SRUPPU te drugim relevantnim sektorskim strategijama/programima koje se odnose na specifične ciljeve koji se provode kroz ITU mehanizam (RSO5.1.). (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac)

- Financijska održivost projekta – Prijavitelj (potencijalni Korisnik) (i ako je primjenjivo partner/i) raspolaže potrebnim financijskim sredstvima i mehanizmima za pokrivanje troškova održavanja infrastrukture, kako bi se osigurala financijska održivost. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac i Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera))

- Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima predmetne dodjele. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac i popratnu dokumentaciju)

- Projekt ima riješene imovinsko-pravne odnose: zemljišno-knjižna/e čestica/e na kojoj/ima se planira ulaganje su u vlasništvu prijavitelja/partnera te se isto dokazuje izvatkom iz zemljišne knjige, ili u slučaju da prijavitelj/partner nije vlasnik, dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje riješenost imovinsko-pravnih odnosa, primjerice: ugovor, sporazum i sličan dokument o pravu korištenja, građenja, dugoročnom najmu, koncesiji itd., najmanje za vrijeme trajnosti projekta. (provjerava se uvidom u popratnu dokumentaciju)

- Projekt ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu:

- glavni projekt s troškovnikom

(provjerava se uvidom u popratnu dokumentaciju)

- Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički završen ili u cijelosti proveden prije podnošenja projektnog prijedloga neovisno o tome jesu li izvršena sva povezana plaćanja, te ako je projekt započeo prije podnošenja projektnog prijedloga, poštovan je primjenjivi zakonski okvir. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac)

- Projekt čiji je očekivani životni vijek najmanje pet godina (članak 73. stavak 2. točka (j) Uredbe (EU) 2021/1060) u skladu je s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac, Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i popratnu dokumentaciju)

- Projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja je bila predmet premještanja u skladu s člankom 66. ili koja bi predstavljala premještanje proizvodne aktivnosti u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2021/1060. (provjerava se uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera))

- Projekt nije izravno zahvaćen obrazloženim mišljenjem Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a kojom se ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost operacija. (provjerava se uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera))

- Projekt je u skladu s načelom nekumulativnosti i zabrane dvostrukog financiranja (provjerava se uvidom u Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera))

- Projekt je u skladu sa zakonodavnim zahtjevima u pogledu osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, osiguravanja rodne ravnopravnost i uzimanja u obzir Povelje Europske unije o temeljnim pravima i Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac, Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i popratnu dokumentaciju)

- Projekt uzima u obzir načelo održivog razvoja te politike Unije o okolišu u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac i Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera))

- Projekt obuhvaćen područjem primjene Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća je predmet procjene utjecaja na okoliš ili postupku provjere te je propisno uzeta u obzir procjena alternativnih rješenja na temelju zahtjeva te direktive. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac i Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) i popratnu dokumentaciju)

- Projekt je u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (DNSH) odnosno ne podupiru se i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta identificiranim okolišnim ciljevima navedenim u Obrascu 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera).  Na razini Poziva su identificirane mjere kojima se osigurava usklađenosti s načelom DNSH:

- Svi relevantni uređaju za vodu (kuhinja, wc) bit će u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake – za učinkovitu potrošnju vode (primjer norme EN 13407 ili jednakovrijedno).

- Gospodarski subjekti koji izvode radove izgradnje i/ili rekonstrukcije moraju osigurati da će najmanje 70% (težine) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodno nastali materijal naveden u kategoriji 17 05 04 na Europskom popisu otpada koji je uspostavljen Odlukom 2000/532/EZ) nastalog na gradilištu biti pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU protokolom za gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem.

- Osigurati da će sva električna i elektronička oprema koja se nabavlja, biti u skladu s EU Direktivom 2009/125/EC za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom, kojom se doprinosi održivom razvitku povećanjem energetske učinkovitosti i razine zaštite okoliša. Sva informatička oprema bit će u skladu s EU direktivom 2011/65/EU (RoHS) za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektroničkoj opremi. Kada završi uporabna faza električne i elektroničke opreme, otpadnu električnu i elektroničku opremu sakupljat će i upravljati ovlašteni operater te obrađivati prema hijerarhiji otpada, u skladu s Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

- Izvođači radova dužni su osigurati da građevinski dijelovi i materijali koji se koriste ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

- Izvođači radova morat će osigurati da građevinski dijelovi i korišteni materijali koji mogu doći u kontakt s ljudima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja.

- Poduzet će se mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova.

(provjerava se uvidom u Prijavni obrazac i Obrazac 2. Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera))

- Projekt je u skladu s pravilima koja se odnose na državne potpore. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac i popratnu dokumentaciju)

- Projekt ima izrađenu Studiju izvodljivosti (s analizom troškova i koristi). (provjerava se uvidom u popratnu dokumentaciju)

- Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt u okviru je propisanog najmanjeg i najvećeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva.  (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac)

- Projekt uključuje ulaganja iz minimalno dva područja intervencije specifičnog cilja RSO5.1. Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. i to ulaganje u javnu kulturnu infrastrukturu te ulaganje u obnovu javnih površina starih jezgri naselja, ostvarujući tako višesektorsku integraciju. (provjerava se uvidom u Prijavni obrazac)

## Prihvatljive projektne aktivnosti

- izrada i ažuriranje projektno-tehničke i studijske dokumentacije;

- izgradnja i/ili rekonstrukcija/obnova/uređenje i opremanje objekata javne kulturno - povijesne baštine te javnih površina starih jezgri naselja i s njima povezanog okoliša;

- upravljanje projektom i administracija;

- promidžba i vidljivosti;

- horizontalne aktivnosti (aktivnosti povezane uz promicanje horizontalnih načela);

- aktivnosti koje doprinose temeljnim vrijednostima i radnim principima Novog europskog Bauhausa (NEB).

## Horizontalna načela

Promicanje načela

Usklađenost i doprinos horizontalnim načelima, osigurava se kroz relevantne kriterije prihvatljivosti i odabira te prihvatljive aktivnosti. U sklopu kriterija prihvatljivosti, prijavitelj je dužan osigurati uklanjanje arhitektonskih barijera odnosno osigurati pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23) odnosno Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Tehnički propis stupio je na snagu 28. lipnja 2025. godine, a istog dana prestao je važiti Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Uvjeti iz članka 73. stavka 1. i 2. te čl. 9. Uredbe 2021/1060 osigurani su putem primjene kriterija prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost sa zakonodavnim propisima (neutralan utjecaj) kao preduvjet za prijavu projekta i to:

- izjavom o usklađenosti s Poveljom EU-a o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (putem Obrasca 2. Izjava prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo);

Napomena: potrebno je u Prijavnom obrascu navesti popis konkretnih mjera/aktivnosti  primijenjenih u glavnom projektu kojima se osigurala pristupačnost te u kojem dijelu su iste navedene/primijenjene u glavnom projektu.

- izrađenom Procjenom klimatskog potvrđivanja u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. te propisanim dodatnim zahtjevima koji proizlaze iz DNSH analize. Dodatni zahtjevi koji proizlaze iz analize DNSH za specifični cilj RSO5.1. propisani su i dokazuju se Obrascem 2. Izjava prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo);

Napomena: Prijavitelj je dužan provesti „Procjenu klimatskog potvrđivanja“, odnosno proces kojim se sprečava osjetljivost infrastrukture u odnosu na moguće dugoročne klimatske učinke, ukoliko obuhvaća ulaganje u infrastrukturu čiji je životni vijek najmanje pet godina. Procjenu klimatskog potvrđivanja je potrebno izraditi za sve projekte koji uključuju građenje i rekonstrukciju (3). Mjere definirane postupkom klimatskog potvrđivanja moraju biti ugrađene u glavni projekt. Potrebno je jasno naznačiti konkretne utvrđene mjere u projektno-tehničkoj dokumentaciji, uključujući troškovnicima. Procjenu klimatskog potvrđivanja nije potrebno provoditi za projektne prijedloge koji obuhvaćaju isključivo ulaganja u opremanje.  Upute za izradu „Procjene klimatskog potvrđivanja“. Upute predstavljaju informacije o minimalnom sadržaju procjene klimatskog potvrđivanja te služe kao pomoćni alat prijavitelju.

Poštujući zakonske odredbe projekt je neutralan u pogledu horizontalnih politika, a pripadajući izdaci i aktivnosti neće se smatrati doprinosom horizontalnim politikama već ispunjenjem zakonske obaveze. Ako projekt sadrži dodatne aktivnosti uz propisano poštivanje zakonskih odredbi, tada projekt aktivno promiče horizontalne politike EU. Usklađenost projekta s horizontalnim politikama te njihovo promicanje opisuje se u Prijavnom obrascu.

(3)Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN 125/2019 čl. 3.).

Mjere/aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela koje se vrednuju u ocjenjivanju kvalitete projektnog prijedloga potrebno je definirati unutar sljedećih kategorija, uz mogućnost identificiranja dodatnih mjera/aktivnosti (ako primjenjivo):

- Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije i mjere/aktivnosti koje se odnose na:

  - Promicanje ravnopravnosti spolova;

  - Promicanje načela nediskriminacije;

- Pristupačnost za osobe s invaliditetom i mjere/aktivnosti koje se odnose na:

  - Pristupačnost infrastrukturi/javnom prijevozu itd.;

  - Informacijsko-komunikacijsku pristupačnost;

  - Razumnu prilagodbu i univerzalni/inkluzivni dizajn;

  - Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti;

- Održivi razvoj i mjere/aktivnosti koje se odnose na

  - Zelenu javnu nabavu;

  - Doprinos načelu „ne čini bitnu štetu“.

Primjeri mjera/aktivnosti za promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti spolova:

- postavljanje odgovarajuće rasvjete ili nadzornih kamera u svrhu povećanja sigurnosti javnih površina za žene i djecu;

- razvijanje programa i usluga koje su prilagođene potrebama različitih skupina uključujući djecu, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi ili pripadnike manjina;

- organizacija edukacija o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova u kulturi za osoblje izgrađene/obnovljene infrastrukture;

- izrada institucionalnog plana jednakosti i plana ravnopravnosti spolova;

- uspostava mehanizama za pritužbe i zaštitu osoblja i posjetitelja izgrađene/obnovljene infrastrukture od diskriminacije;

- organizacija besplatnih kulturnih aktivnosti/radionica za djecu i starije;

- uključivanje multikulturalnih i manjinskih perspektiva u interpretaciju kulturno-povijesne baštine;

- izrada procjene učinka na načela nediskriminacije i ravnopravnosti spolova, pripremljene u skladu s obrascem za procjenu učinka na načelo nediskriminacije i obrascem za procjenu učinka na ravnopravnost spolova koji su dostupni na poveznici https://eufondovi.gov.hr/eu-fondovi/dodatni-materijali-za-korisnike

- temeljem izrađene procjene učinka osmisliti aktivnosti za uključivanje podzastupljenih skupina u projektne aktivnosti

Primjeri mjera/aktivnosti za promicanje pristupačnosti osobama s invaliditetom:

- unapređenje pristupačnosti građevine – izvođenje elemenata pristupačnosti povrh obveza propisanih (ovisno o namjeni građevine) Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti (NN 12/23) odnosno Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina (NN 136/21) uključujući ugradnju primjerice pristupačnog šaltera ili pulta, induktivne petlje, pristupačnih električnih instalacija i u građevinama gdje za to ne postoji obveza;

- digitalna rješenja putem kojih se osigurava informacijsko komunikacijska pristupačnost iznad zakonske obveze: zvučni signali, video i audio vodiči, natpisi na Brailleovom pismu, mobilne aplikacije, svjetlosna signalizacija;

- korištenje video materijala sa znakovnim jezikom i titlovima;

- radionice o komunikaciji s osobama s invaliditetom za osoblje koje će raditi u izgrađenoj/obnovljenoj infrastrukturi, uključujući tečaj hrvatskog znakovnog jezika;

- uključivanje osoba s invaliditetom ili udruga osoba s invaliditetom u planiranje  projekta kako bi se osigurala što bolja prilagodba prostora i programa za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, uključujući i suradnju s udrugama gluhih osoba;

- primjena inkluzivnog dizajna u vanjskim i unutarnjim prostorima te kod nabave opreme;

- informiranje o dostupnosti pristupačnih lokacija i sadržaja na području urbanog područja Pula putem aktivnosti promidžbe i vidljivosti;

- osigurana asistencija osobama s invaliditetom, u vidu osobnih asistenata i komunikacijskih posrednika;

- organizacija inkluzivnih promotivnih događanja;

- kulturno-zabavni događaji prilagođeni osobama s invaliditetom npr. filmske večeri uz osiguranu pristupačnost: titlovi, tumač za znakovni jezik, prilagođena sjedeća mjesta;

- organizacija kreativnih radionica u kojima će sudjelovati osobe s invaliditetom zajedno s ostalim članovima zajednice (ne raditi zasebne radionice za osobe s invaliditetom jer ih se tada segregira)

Primjeri mjera/aktivnosti za promicanje održivog razvoja i zaštita okoliša:

- doprinos načelu „ne čini bitnu štetu“ povrh obveza propisanih kriterijima prihvatljivosti;

- korištenje obnovljivih materijala u gradnji i održiva gradnja;

- integriranje obnovljivih izvora energije u razvoj projekta, poticati postavljanje fotonaponskih panela na izgrađenim površinama (građevine, brownfield područja i sl.);

- planirati intervencije u infrastrukturi i vanjskim prostorima kako bi se poticao boravak na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci: putem postavljanja tendi, zasjenjivanjem staklenih površina, zasjenjivanjem vanjskih površina materijalima koji slabije apsorbiraju toplinu, povećavanjem količina hlada sadnjom stabala velikih krošnji, ugradnjom zelenih krovova i nadstrešnica i slično;

- postavljanje urbanih košnica, hotela za kukce, zelenih nadstrešnica (nadstrešnice s biljnim pokrovom), ozelenjavanje parkirališta;

- plan za odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada, sigurno prikupljanje materijala;

- poticati sadnju višegodišnje autohtone vegetacije kod izgradnje turističkih sadržaja i infrastrukture s ciljem sprječavanje pojave erozije tla

- uvođenje zero-waste koncepta u poslovanje, primjerice inicijativa smanjenja otpada od hrane (eng. zero food waste), korištenje prirodnih i reciklabilnih materijala u poslovanju i slično.

Metodologija za određivanje financijskih ispravaka u slučaju nepoštivanja horizontalnih

načela

U slučaju nepoštivanja, odnosno neusklađenosti sa zakonskim zahtjevima u pogledu horizontalnih načela tj. poštivanja zakonodavnih uvjeta (neutralni utjecaj), primjenjuje se stopa financijskog ispravka od 100%, odnosno povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih bespovratnih sredstava. Primjer: projektom nije osigurana pristupačnost osobama s invaliditetom.

U slučaju nepoštivanja, odnosno neostvarenja doprinosa (potpunog ili djelomičnog) horizontalnim načelima koji je vrednovan tijekom postupka odabira projekta (dodjele bespovratnih sredstava), odnosno na osnovu kojeg je projektni prijedlog dobio (dodatne) bodove, primjenjuje se stopa financijskog ispravka od 5% (u slučaju djelomičnog ostvarenja), odnosno 10% (u slučaju potpunog neostvarenja) od iznosa isplaćenih bespovratnih sredstva.

Nadležna tijela (UT i PTPO) mogu donijeti odluku o nepostojanju okolnosti za primjenu financijskog ispravka ili pak odluku o umanjenju financijskog ispravka, uzimajući u obzir specifične okolnosti.

## Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova

Proračun projekta treba biti realan i potreban za postizanje očekivanih rezultata, a iskazane cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. Detaljna pravila prihvatljivosti troškova koja se odnose na ovaj Poziv opisana su niže.

Da bi bili prihvatljivi za financiranje troškovi moraju nastati u svrhu provedbe projekta, moraju nastati kod korisnika/partnera u razdoblju provedbe projekta i biti plaćeni od strane korisnika/partnera tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka sukladno st. 2, čl. 63 Uredbe 2021/1060.

Prijavitelj je obvezan dostaviti proračun svih planiranih troškova potrebnih za realizaciju projekta, uključujući i iznos neprihvatljivih troškova, pri čemu proračun mora obuhvatiti troškove koji nastaju nakon potpisivanja ugovora i troškove koji su nastali i prije tog trenutka (ukoliko je primjenjivo), ali ne prije 1. siječnja 2021. godine. Pri obračunu i dodjeli bespovratnih sredstava u obzir će se uzimati samo prihvatljivi troškovi.

Troškovi iskazani u proračunu projekta moraju biti razumni, opravdani i u skladu s načelom odgovornog financijskog upravljanja, odnosno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti za postizanje rezultata, biti u skladu s tržišnim cijenama u trenutku podnošenja projektnog prijedloga te biti u skladu s važećim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).

Izdatci moraju biti stvarni, odnosno potkrijepljeni računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti izuzev izdataka koji se nadoknađuju temeljem pojednostavljene metode obračuna troškova.

Prihvatljivosti troškova procjenjuje se u skladu s člancima 63. - 66. Uredbe (EU) 2021/1060.

Neprihvatljivi troškovi navedeni su u člancima 64. i 66. Uredbe (EU) 2021/1060, članku 5. stavku 2. i 6., članku 7. stavcima 1. točkama a) - h) i stavku 5. Uredbe (EU) 2021/1058.

Prihvatljivi troškovi u skladu s ovim Pozivom, a koji proizlaze iz (pojedinog) projekta u okviru (pojedinog) projekta mogu se potraživati u rokovima definiranim Općim uvjetima Ugovora.

### Prihvatljivi troškovi

- troškovi izrade i ažuriranja studije izvodljivosti (s analizom troškova i koristi);

- troškovi izrade i ažuriranja projektno-tehničke i ostale studijske dokumentacije (uključuje sve troškove koji prethode do zaključno ishođenja potrebnih dozvola);

- troškovi izvođenja radova izgradnje/rekonstrukcije/obnove/uređenja objekata javne kulturno-povijesne baštine te javnih površina starih jezgri naselja i s njima povezanog okoliša, primjerice:

  - troškovi građevinsko - obrtničkih, elektrotehničkih, strojarskih radova i radova na vodoopskrbi i odvodnji (pripremni radovi, demontaža i rušenje, zemljani radovi, radovi na rekonstrukciji dijelova konstrukcije, fasaderski radovi, konzervatorsko-restauratorski radovi, krovopokrivački te instalaterski radovi, zamjena stolarije, troškovi preuređenja postojećih sanitarnih čvorova i sl.);

  - troškovi radova na uređenju/rekonstrukciji komunalne infrastrukture te  priključaka i instalacija (primjerice: postavljanje javne rasvjete, izvođenje elektroinstalacija za napajanje objekata i sl.);

  - troškovi radova potrebnih za provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije uključujući i ugradnju iste i stavljanja u funkciju (primjerice: zamjena sustava grijanja dizalicama topline, energetski učinkovita javna rasvjeta i sl.);

  - troškovi izvođenja radova na izgradnji i obnovi pješačkih staza;

  - troškovi krajobraznog uređenja;

  - troškovi nabave i postavljanja urbane opreme na javnim površinama u starim gradskim naseljima;

- troškovi opremanja objekata javne kulturno-povijesne baštine i  javnih površina starih jezgri naselja i s njima povezanog okoliša (primjerice: namještaj, multimedijska i audio-vizualna oprema za prezentaciju i interpretaciju povijesnog sadržaja, skeneri za zaštitu posebne materijalne kulturno-povijesne građe, VR sustavi, multimedijalna oprema prilagođena osobama s invaliditetom, kamere, ekrani, softverska rješenja i aplikacije, sustavi ozvučenja, rasvjeta, klupe, kante, zaštitne ograde i sl.);

- troškovi usluga stručnog nadzora građenja i opremanja, projektantskog nadzora, koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja, geodetskih usluga, usluga voditelja projekta u skladu s čl. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18 i 110/19);

- upravljanje projektom i administracija (troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera), trošak vanjske usluge za upravljanje projektom, trošak vanjske usluge za pripremu i provedbu javne nabave);

- troškovi promidžbe i vidljivosti projekta;

- troškovi povezani s provođenjem horizontalnih načela.

Troškovi plaća osoblja (4) izračunavaju se primjenom metode iz čl. 55, stavak 2(b) Uredbe (EU) br. 1060/2021 i to  na način da se zadnji dokumentirani mjesečni bruto iznos troškova (5) plaća osoblja podijeli s prosječnim mjesečnim radnim satima osobe.

Trošak se izračunava kao jedinični trošak. Kod pripreme projektnog prijedloga odnosno proračuna projekta, prijavitelj (i ako je primjenjivo partner/i) treba uzeti u obzir projicirane stvarne sate koje će djelatnici utrošiti na provedbu projektnih aktivnosti. Ukupan broj sati prijavljen po osobi ne može premašiti godišnji ekvivalent broja sati upotrijebljenog za izračun te satnice (153x12) za svaku godinu provedbe.

Za potrebe utvrđivanja izravnih troškova osoblja satnica se može izračunati na jedan od sljedećih načina:

- Za djelatnike koji su zaposleni kod prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) u trenutku predaje projektnog prijedloga i za koje se može minimalno jednom platnom listom za mjesec koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga dokazati stvarni trošak plaće:

Troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) koje će raditi na provedbi projekta izračunat će se dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog mjesečnog bruto iznosa troškova za dotične osobe s prosječnim mjesečnim radnim satima dotične osobe u skladu s ugovorom o radu ili jednakovrijednim dokumentom.

Prilikom određivanja prosječnih mjesečnih radnih sati za svakog zaposlenika uzima se u obzir ugovor o radu dotične osobe.

- Ukoliko je ugovorom o radu točno određena mjesečna svota kao plaća djelatnika (tzv. fiksna plaća) za puno radno vrijeme od četrdeset sati tjedno, kao prosječni broj sati tj. djelitelj, na temelju uobičajenih računovodstvenih praksi, uzima se prosjek Fonda sati za period koji obuhvaća 12 mjeseci prije objave Poziva (11/2024 – 10/2025), izuzev sati koje se odnose na državne blagdane i godišnji odmor (minimalna zakonska obveza). Temeljem ovog izračuna djelitelj je broj 153. U slučaju da osoba radi u nepunom radnom vremenu (npr. ukoliko je osoba zaposlena na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, izračun troškova se provodi na način da se dokumentirani mjesečni bruto 2 iznos troška plaće djelatnika podijeli s 76,5  sati:  153 * 50 % radnog vremena =  76,5 sati kao temelj za izračun).

zadnji dokumentirani mjesečni bruto iznos troška plaće za dotičnu osobu

Jedinični trošak = _____________________________________________________________

153

(4) Troškovi osoblja su troškovi koji proizlaze iz ugovora o radu/rješenja o rasporedu između poslodavca i zaposlenika

(5) Bruto iznos plaće obuhvaća bruto plaću, uključujući obvezne doprinose iz plaće, porez i prirez te obvezne doprinose na plaću. U izračune se ne smiju uključiti troškovi dnevnica, noćenja i putni troškovi na službenom putu/radu na terenu, troškovi prijevoza na posao i s posla javnim mjesnim/međumjesnim prijevozom, dnevnice za rad na terenu (terenski dodatak) u zemlji i inozemstvu, korištenje privatnog/službenog automobila u poslovne svrhe te troškovi prehrane.

Dokazi:

- Platna lista odnosno zadnji dokumentirani mjesečni bruto iznos troška plaće dotičnih osoba za mjesec koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga

- Ugovor o radu ili jednakovrijedni dokument.

- Za novozaposlene djelatnike kod prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) za koje se ne može minimalno jednom platnom listom za mjesec koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga dokazati stvarni trošak plaće:

- Troškovi plaća izračunavaju se na temelju bruto iznosa troškova plaća drugog zaposlenog osoblja raspoređenog na isto ili slično radno mjesto, za koje se može minimalno jednom platnom listom za mjesec koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga dokazati stvarni trošak plaće. Troškovi plaća osoblja za koje nije moguće utvrditi stvarni trošak plaće, kako je navedeno u točki 1., bruto iznosi troškova plaća izračunavaju se na temelju zadnjeg dokumentiranog mjesečnog bruto iznosa troškova drugog zaposlenog osoblja kod prijavitelja raspoređenog na isto ili slično radno mjesto.

- Isključivo u slučaju kada kod prijavitelja/partnera niti jedna od zaposlenih osoba nije raspoređena na isto ili slično radno mjesto koje bi odgovaralo radnom mjestu novozaposlene osobe, tada se za novozaposlene osobe bruto iznosi troškova plaća izračunavaju na temelju podataka iz dokumenata (akata) koji utvrđuju iznos bruto plaće:

  - u okviru projektnog prijedloga je potrebno dostaviti sljedeće prateće dokumente kojima se dokazuje metodologija izračuna: dokumenti (akti) koji utvrđuju iznos bruto plaće (akt o zaposlenju ukoliko on postoji ili akt/i o unutarnjem ustrojstvu i organizacijsku shemu institucije s posebno označenim organizacijskim jedinicama i radnim mjestima za obavljanje prihvatljivih aktivnosti, Odluka o visini plaće).

  - tijekom razdoblja provedbe je potrebno dostaviti Ugovor o radu novozaposlenog djelatnika najkasnije uz Zahtjev za nadoknadom sredstava kojim se prvi puta potražuje plaća djelatnika kao dokumentirani dokaz o radnom mjestu, zajedno sa platnom listom dotičnog djelatnika.

Jedinični se trošak računa na način opisan u metodologiji izračuna navedenoj u točki 1.

Dokazi:

- Platna lista odnosno zadnji dokumentirani mjesečni bruto iznos troška plaće zaposlenika raspoređenog na isto ili slično radno mjesto za mjesec koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga

- Ugovor o radu ili jednakovrijedni dokument zaposlenika raspoređenog na isto ili slično radno mjesto i platna lista dotičnog djelatnika

- Dokumenti (akti) koji utvrđuju iznos bruto plaće (ako je primjenjivo).

Prijavitelj (i ako je primjenjivo partner/i) je obvezan čuvati dokumentaciju koja se odnosi na izravne troškove osoblja – dokazi o izdacima (npr. ugovori, odluke, platne liste, evidencije radnih sati), kako bi osigurao odgovarajući revizijski trag. Osoblje zaposleno na projektu obvezno je voditi evidenciju radnih sati kako bi se izračunali stvarni sati rada na projektu. Troškovi osoblja za sate stvarno odrađene na provedbi projektnih aktivnosti isplaćivat će se na temelju satnice izračunate na gore opisan način. Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati za pojedinu osobu tijekom provedbe projekata.

Napomena: Planirani troškovi mogu obuhvatiti i druge troškove za koje je moguće utvrditi da su neophodni za provedbu projektnih aktivnosti i ostvarenje projektnih rezultata, a koji nisu izričito navedeni kao neprihvatljivi troškovi.

### Neprihvatljivi troškovi

- Kupnja zemljišta;

- PDV osim ako je nepovrativ u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u;

- Kamate na dug;

- Izdatak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ (konsolidirana verzija https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605);

- Kupnja rabljene opreme;

- Troškovi amortizacije;

- Kupnja vozila;

- Leasing;

- Neizravni troškovi;

- Faktoring i troškovi faktoringa;

- Ustup i zalog;

- Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te nadoknade troškova, otpremnine, potpore i nagrade radnicima;

- Operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom);

- Kazne, financijske globe i troškovi sudskih i izvansudskih sporova;

- Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;

- Trošak jamstva koja izdaje banka ili druga financijska institucija;

- Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak;

- Troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije/projekta, koju nabavlja korisnik;

- Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti.

## Popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati uz Prijavni obrazac

- Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele;

- Izjava prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) o (ne)povrativosti PDV-a;

- Izjava partnera Korisnika (ako je primjenjivo);

- Sporazum o partnerstvu Korisnika i partnera Korisnika (ako je primjenjivo);

- Izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je zemljišno-knjižna čestica/e na kojoj se planira ulaganje u vlasništvu prijavitelja/partnera. U slučaju da prijavitelj/partner nije vlasnik, dostavlja se sljedeća dokumentacija kojom se dokazuje riješenost imovinsko-pravnih odnosa, primjerice: ugovor, sporazum i sličan dokument o pravu korištenja, građenja, dugoročnom najmu, koncesiji itd., najmanje za vrijeme trajnosti projekta (što i kako je primjenjivo);

- Glavni projekt s troškovnikom;

- Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi);

- Izvadak iz registra kulturnih dobara (ako je primjenjivo);

- Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja (ako je primjenjivo);

- Rješenje/Mišljenje nadležnog tijela o ocjeni o potrebi provođenja PUO postupka i/ili Rješenje o provedenom PUO postupku i/ili Rješenje/Mišljenje nadležnog tijela o tome da li je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da za isti nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (prethodna ocjena prihvatljivosti) i/ili Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku Glavne ocjene –

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje prihvatljivosti projekta za projekte obuhvaćene područjem primjene Direktive 2011/92/EU, što i kako je primjenjivo.

(Rješenje/Mišljenje se mora odnositi na sve čestice u obuhvatu zahvata, bilo navedeno opisno (opis projekta u glavnom projektu) ili izrijekom specificirani zahvati po svim česticama)

Napomena: Ako navedeno nije primjenjivo, prijavitelj je dužan u projektnom prijedlogu navesti objašnjenje po kojoj osnovi je ocijenjeno da projekt (projektne aktivnosti) ne podliježu obavezama vezanim uz procjenu utjecaja zahvata na okoliš (prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN61/14, 03/17) i/ili ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13,  153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Ispunjenost kriterija utvrđivat će se uvidom u dostavljena Rješenja/Mišljenja (gdje je primjenjivo) te uvidom u Prijavni obrazac (rubrika Procjena utjecaja na okoliš).;

- Procjena klimatskog potvrđivanja te propisani dodatni zahtjevi koji proizlaze iz DNSH analize;

- Dokumentacija vezana uz troškove plaća osoblja, ako se planira potraživati troškove plaća već zaposlenog osoblja: Platna lista odnosno zadnji dokumentirani mjesečni bruto iznos troška plaće koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga, Ugovor o radu ili jednakovrijedni dokument;

- Dokumentacija vezana uz troškove plaća osoblja, ako se planira potraživati troškove plaća za novozaposleno osoblje: Platna lista odnosno zadnji dokumentirani mjesečni bruto iznos troška plaće zaposlenika raspoređenog na isto ili slično radno mjesto za mjesec koji prethodi podnošenju projektnog prijedloga, Ugovor o radu zaposlenika raspoređenog na isto ili slično radno mjesto i platna lista dotičnog djelatnika, Dokumenti (akti) koji utvrđuju iznos bruto plaće.

## Rok za predaju projektnog prijedloga

Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, najranije xx 2025. godine, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom u kojem je utvrđeno da je za financiranje odabran projektni prijedlog kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva ovog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do yy 2025. godine.

## Kriteriji odabira

Ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima u nastavku.

| Br. | Kriterij odabira i pitanja za ocjenu kvalitete | Bodovna vrijednost | Maksimalno ostvariva ocjena |  |  | Referenca na izvor za provjeru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrijednost za novac koju projekt nudi - odnos između iznosa potpore, poduzetih aktivnosti i postizanja ciljeva) |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Doprinos ostvarenju pokazatelja Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., RSO5.1.1. – Stvoreni ili obnovljeni prostor u urbanim područjima Ocjenjuje se u kojoj mjeri projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja RSO5.1.1. – Stvoreni ili obnovljeni prostor u urbanim područjima. | 10 bodova: projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja s više od 1000 m² stvorenog ili obnovljenog prostora u urbanom području 8 bodova: projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja s 301 do 1000 m² stvorenog ili obnovljenog prostora u urbanom području 6 bodova: projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja s 300 m² i manje stvorenog ili obnovljenog prostora u urbanom području | 10 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi) |
|  | 1.2. Doprinos ostvarivanju posebnih ciljeva Strategije razvoja Urbanog područja Pula za razdoblje 2021. do 2027. Ocjenjuje se doprinosi li projekt ostvarenju sljedećih posebnih ciljeva SRUPPU: - 3.2. Održiv i otporan turizam - 4.1. Zaštita kulturne baštine i antropogenih krajobraza - 4.2. Revitalizacija javnih površina | 10 bodova: projekt doprinosi ostvarenju sva tri navedena posebna cilja SRUPPU-a 9 bodova: projekt doprinosi ostvarenju dva od navedenih posebnih ciljeva SRUPPU-a 8 bodova: projekt doprinosi ostvarenju jednog od navedenih posebnih ciljeva SRUPPU-a | 10 |  |  | Prijavni obrazac u sustavu eKohezija Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi) |
|  | 1.3. Opravdanost proračuna projekta Ocjenjuje se da li je proračun projekta jasno opisan i sadrži li sve troškove neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenje cilja projekta. | 9 bodova: proračun projekta je jasno opisan, sadrži sve troškove neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenje cilja projekta 6 bodova: proračun projekta je djelomično opisan (npr. procjena troškova projekta nije dovoljno obrazložena), ali sadrži sve troškove neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti i ostvarenje cilja projekta | 9 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Studija izvodljivosti (s analizom troškova i aktivnosti) |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 29 bodova Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 22 boda |  |  |  |  |  |
| 2. | Dizajn i zrelost projekta - odnosi se na utvrđivanje potrebe odnosno problemskog stanja koje projekt rješava te kvalitetu rješenja koje nudi i razinu spremnosti za početak provedbe, obuhvaća pravne, tehničke i organizacijske aspekte |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Rješavaju li se projektom identificirani problemi i potrebe Urbanog područja Pula? Ocjenjuje se u kojoj su mjeri obrazloženi problemi Urbanog područja Pula koji se projektom nastoje riješiti te u kojoj mjeri projekt doprinosi njihovom rješavanju. | 12 bodova: jasno su identificirani problemi Urbanog područja Pula koji se projektom nastoje riješiti te je u projektnoj dokumentaciji jasno opisan doprinos projekta njihovom rješavanju 10 bodova: djelomično su identificirani problemi Urbanog područja Pula te je u projektnoj dokumentaciji djelomično opisan doprinos projekta njihovom rješavanju | 12 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi) |
|  | 2.2. Uključuje li projekt ulaganje u zaštićeno kulturno dobro? Ocjenjuje se financira li se predloženim projektom ulaganje u zaštićeno kulturno dobro sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. | 9 bodova: projekt uključuje ulaganje u zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 7 bodova: projekt ne uključuje ulaganje u zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske | 9 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Popratna dokumentacija |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 21 bod Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 17 bodova |  |  |  |  |  |
| 3. | Integracija i povezanost s drugim projektima - u kojoj mjeri je projekt integriran odnosno u kojoj se mjeri nastavlja na prethodno provedene intervencije ili na one koje su u provedbi. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Komplementarnost i sinergija projekta s drugim projektima na području UP Pula Ocjenjuje se jasni prikaz komplementarnosti i sinergije projekta s drugim projektima iz SRUPPU ili s drugim projektima koji su provedeni ili se provode na području UP Pula. | 21 bod: projekt je komplementaran i u sinergiji s minimalno 3 projekta iz SRUPPU/projekta koji su provedeni ili se provode na području UP Pula 19 bodova: projekt je komplementaran i u sinergiji s minimalno 2 projekta iz SRUPPU/projekta koji su provedeni ili se provode na UP Pula 17 bodova: projekt je komplementaran i u sinergiji s barem jednim projektom iz SRUPPU/projekta koji su provedeni ili se provode na području UP Pula | 21 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi) |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 21 bod Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 17 bodova |  |  |  |  |  |
| 4. | Financijska održivost projekta - odnosi se na predviđeni način funkcioniranja infrastrukture po završetku provedbe projekta |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Osiguranje održivosti rezultata projekta nakon završetka provedbe projekta Ocjenjuje se je li jasno opisano na koji će se način osigurati financijska održivost rezultata projekta te upravljanje infrastrukturom najmanje 5 godina nakon izvršenja završnog plaćanja. Potrebno je jasno opisati aktivnosti kojima će se osigurati financijska održivost te način upravljanja infrastrukturom i na koji način će se opisane aktivnosti provoditi uključujući osiguravanje troškova za održavanje/funkcioniranje infrastrukture. | 11 bodova: Jasno je opisana financijska održivost rezultata projekta te način upravljanja infrastrukturom barem 5 godina nakon izvršenja završnog plaćanja. Jasno su opisane aktivnosti i način na koji će se iste provoditi u svrhu osiguranja financijske održivosti te upravljanja infrastrukturom 8 bodova: Jasno je opisan način upravljanja infrastrukturom barem 5 godina nakon izvršenja završnog plaćanja, ali je djelomično opisana financijska održivost rezultata projekta 0 bodova: Djelomično je opisana financijska održivost rezultata te je djelomično opisan način upravljanja infrastrukturom barem 5 godina nakon izvršenja završnog plaćanja | 11 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi) |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 11 bodova Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 8 bodova |  |  |  |  |  |
| 5. | Provedbeni kapaciteti prijavitelja (i ako je primjenjivo partnera) - uključuju aspekte financijskih, stručnih, iskustvenih i administrativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Stručni kapaciteti za provedbu projekta Ocjenjuje se jesu li osigurani odgovarajući administrativni kapaciteti za provedbu projekta, odnosno je li jasno opisan projektni tim, uloge i odgovornosti članova projektnog tima ili, u slučaju oslanjanja na vanjske kapacitete, preduvjeti i dinamika njihovog angažmana. | 6 bodova: stručni i administrativni kapaciteti adekvatni su za provedbu projekta, uspostavljen je projektni tim te su jasno opisane uloge i odgovornosti pojedinih članova, ili u slučaju oslanjanja na vanjske kapacitete, opisani su preduvjeti i dinamika njihovog angažmana 3 boda: stručni i administrativni kapaciteti adekvatni su za provedbu projekta, međutim nije uspostavljen projektni tim u potpunosti, već je opisana metodologija njegove uspostave te uloge i odgovornosti članova projektnog tima/vanjskih kapaciteta u provedbi projekta | 6 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 6 bodova Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 3 boda |  |  |  |  |  |
| 6. | Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti - odnosi se na razinu doprinosa nediskriminaciji, ravnopravnosti spolova, integraciji osoba s invaliditetom i ostalim temama obuhvaćenim Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Jesu li identificirane mjere/aktivnosti za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom povrh propisanog zakonodavnim okvirom? Ocjenjivat će se predviđa li projekt mjere/aktivnosti za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom, koje osiguravaju doprinos povrh propisanog zakonodavnim okvirom. Predložene dodatne mjere/aktivnosti moraju biti mjerljive, jasno opisane, s jasnim sadržajem i definiranim ciljanim skupinama. Prijavitelj je dužan u prijavi navesti broj i naziv identificiranih mjera/aktivnosti. | 2 boda: projektom su identificirane dvije ili više mjera/aktivnosti za osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog zakonodavnim okvirom 1 bod: projektom je identificirana jedna mjera/aktivnost za osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom povrh propisanog zakonodavnim okvirom 0 bodova: projektom nije identificirana niti jedna mjera/aktivnost za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom povrh propisanog zakonodavnim okvirom | 2 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Glavni projekt s troškovnikom |
|  | 6.2. Jesu li identificirane mjere/aktivnosti za promicanje nediskriminacije povrh propisanog zakonodavnim okvirom? Ocjenjivat će se predviđa li projekt mjere/aktivnosti za promicanje nediskriminacije povrh propisanog zakonodavnim okvirom. Predložene dodatne mjere/aktivnosti moraju biti mjerljive, jasno opisane, s jasnim sadržajem i definiranim ciljanim skupinama. Prijavitelj je dužan u prijavi navesti broj i naziv identificiranih mjera/aktivnosti. | 1 bod: projektom je identificirana barem jedna mjera/aktivnost za promicanje nediskriminacije po bilo kojoj osnovi povrh propisanog zakonodavnim okvirom 0 bodova: projektom nije identificirana niti jedna mjera/aktivnost za promicanje nediskriminacije povrh propisanog zakonodavnim okvirom | 1 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija |
|  | 6.3. Jesu li identificirane mjere/aktivnosti za promicanje ravnopravnosti spolova povrh propisanog zakonodavnim okvirom? Ocjenjivat će se predviđa li projekt mjere/aktivnosti za promicanje ravnopravnosti spolova povrh propisanog zakonodavnim okvirom. Predložene dodatne mjere/aktivnosti moraju biti mjerljive, jasno opisane, s jasnim sadržajem i definiranim ciljanim skupinama. Prijavitelj je dužan u prijavi navesti broj i naziv identificiranih mjera/aktivnosti. | 1 bod: projektom je identificirana barem jedna mjera/aktivnost za promicanje ravnopravnosti spolova povrh propisanog zakonodavnim okvirom 0 bodova: projektom nije identificirana niti jedna mjera/aktivnost za promicanje ravnopravnosti spolova povrh propisanog zakonodavnim okvirom | 1 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 4 boda Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 0 bodova |  |  |  |  |  |
| 7. | Promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji - odnosi se na razinu doprinosa promicanja cilja EU za očuvanjem, zaštitom i unaprjeđenjem zaštite okoliša, uključivanja dodatnih okolišnih aspekata kao što su korištenje obnovljivih izvora energije, i/ili unaprjeđenja energetske učinkovitosti i/ili smanjenja korištenja prirodnih resursa te razinu otpornosti na klimatske promjene |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 Jesu li identificirane mjere/aktivnosti koje doprinose promicanju održivog razvoja i zelenoj tranziciji povrh mjera/aktivnosti propisanih kriterijima prihvatljivosti? Ocjenjivat će se predviđa li projekt mjere/aktivnosti za promicanje održivog razvoja i zelene tranzicije kao npr. energetsku učinkovitost i/ili učinkovitije korištenje prirodnih resursa i/ili poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sl. | 2 boda: projektom su identificirane dvije mjere/aktivnosti za promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji povrh mjera/aktivnosti propisanih kriterijima prihvatljivosti 1 bod: projektom je identificirana jedna mjera/aktivnost za promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji povrh mjera/aktivnosti propisanih kriterijima prihvatljivosti 0 bodova: projektom nije identificirana niti jedna mjera/aktivnost za promicanje održivog razvoja i doprinos zelenoj tranziciji povrh mjera/aktivnosti propisanih kriterijima prihvatljivosti | 2 |  |  | Prijavni obrazac iz sustava eKohezija Glavni projekt s troškovnikom |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 2 boda Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 0 bodova |  |  |  |  |  |
| 8. | Usklađenost s NEB temeljnim vrijednostima i radnim principima (razina ambicije 1) - odnosi se na doprinos temeljnim vrijednostima i radnim principima Novog Europskog Bauhausa |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Je li projekt usklađen s tri NEB temeljne vrijednosti, odnosno ostvaruje li tri boda u kategorijama "Održivost", "Estetika i kvaliteta iskustva" te "Uključivost"? Ukoliko projekt nije usklađen sa sve tri NEB temeljne vrijednosti, ne može biti ocijenjen NEB relevantnim. Kako bi projekt bio ocjenjen kao NEB relevantan nužno je da u Obrascu 5. Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja opisan doprinos temeljnim vrijednostima: Održivost Doprinosi li realizacija projekta smanjenju utjecaja na okoliš i prilagodbi klimatskim promjenama, osobito kroz procese pametnog i/ili ponovnog korištenja određenih resursa? Estetika i kvaliteta iskustva Pokazuje li projekt visoku arhitektonsku, urbanističku i/ili dizajnersku ambiciju, jasno opisujući uključivanje stručnjaka iz navedenih područja u planiranje i definiranje prostornih i/ili oblikovnih karakteristika projekta (npr. kroz javni arhitektonsko-urbanistički ili dizajnerski natječaj, naručenu stručnu prostornu studiju, projekta krajobrazne arhitekture i dr.), uvažavajući i aktivirajući svijest o mjestu i lokalnim prostornim specifičnostima? Uključivost Osigurava li projekt jednake mogućnosti svima, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenja, ekonomsku moć i/ili seksualnu orijentaciju, dajući prioritet osobama u nepovoljnom položaju i ranjivim društvenim skupinama? Pitanje nije isključujuće, odnosno projekt koji ostvari 0 bodova po ovom pitanju neće biti isključen iz postupka dodjele. | 1 bod: ODRŽIVOST – PRENAMIJENITI Identificirano je minimalno 5 aktivnosti koje osiguravaju doprinos temeljnoj vrijednosti Održivost. Aktivnosti identificirane u kriteriju 7.1. smatraju se i ubrajaju doprinosu predmetne NEB vrijednosti. 1 bod: ESTETIKA I KVALITETA ISKUSTVA – AKTIVIRATI Projektni prijedlog ima opisano uključivanje stručnjaka arhitektonske, urbanističke i/ili dizajnerske struke, kao i opis aktivnosti koje proizlaze iz njihovog angažmana i/ili provedenog javnog arhitektonsko-urbanističkog ili dizajnerskog natječaja, naručene stručne prostorne studije, projekta krajobrazne arhitekture i dr. 1 bod: UKLJUČIVOST – UKLJUČITI Identificirano je minimalno 5 aktivnosti koje osiguravaju doprinos temeljnoj vrijednosti Uključivost. Aktivnosti identificirane u kriterijima 6.1., 6.2 i 6.3. smatraju se i ubrajaju doprinosu predmetne NEB vrijednosti. |  | 3 | Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja (Obrazac 5) Glavni projekt s troškovnikom |  |
|  | 8.2. Doprinosi li projekt radnim principima Novog europskog Bauhausa (NEB) Projektni prijedlozi koji su ocjenjeni kao NEB projekti će se dodatno bodovati ovisno o tome da li projekt doprinosi sljedećim radnim principima NEB-a: Participativni proces Implementira li se projekt kroz dokumentirane procese konzultacija sa širokim rasponom dionika, u kojima informacije teku u oba smjera – od nositelja projekta prema dionicima i natrag? Transdisciplinarni pristup Provodi li se projekt na multidisciplinaran način, uključujući u svom razvoju različite struke koje zajedničkim radom osiguravaju njegovu cjelovitost i kvalitetu unutar jedne akademske discipline ili polja znanja (npr. suradnja arhitekata, povjesničara umjetnosti, građevinara i sociologa u kontekstu prostornog planiranja)? Povezanost aktivnosti na više razina Povezuje li projekt lokalne neformalne mreže (npr. grupe pojedinaca, susjedstva i dr.) i formalne institucije (npr. gradske ili općinske sektorske odjele, političke skupine i dr.) te surađuje s njima u cilju unaprjeđenja lokalnog životnog okruženja? U svrhu dodatnog bodovanja, u Obrascu 5. Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja potrebno je navesti minimalno jednu aktivnost koja doprinosi jednom NEB radnom principu. Radni princip mora imati minimalno jednu aktivnost kako bi se moglo smatrati da projekt doprinosi istome. | 3 boda: Projektni prijedlog je ocjenjen kao NEB projekt te doprinosi svim radnim principima NEB-a 2 boda: Projektni prijedlog je ocjenjen kao NEB projekt te doprinosi dvama radnim principima NEB-a 1 bod: Projektni prijedlog je ocjenjen kao NEB projekt te doprinosi jednom radnom principu NEB-a 0 bodova: Projektni prijedlog je ocjenjen kao NEB projekt, ali ne doprinosi NEB radnim principima ili projektni prijedlog nije ocjenjen kao NEB projekt |  | 3 | Obrazac za NEB samostalnu procjenu prijavitelja (Obrazac 5) |  |
|  | Maksimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 6 boda Minimalan broj bodova u ovom kriteriju odabira: 0 bodova |  |  |  |  |  |
| Bodovni prag (minimalna ocjena) na razini projekta |  | Kako bi projektni prijedlog bio prihvatljiv za financiranje mora ostvariti minimalni broj bodova propisan za svaki kriterij. Projektni prijedlog nakon postupka ocjene kriterija odabira može ostvariti maksimalno 100 bodova, a mora ostvariti minimalno 67 bodova jer u suprotnom projekt ne zadovoljava ocjenu kvalitete. |  |  |  |  |

Projektni prijedlog koji ne udovoljava uvjetima Poziva isključuje se iz postupka dodjele.